Приложение №1

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025 – 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Порядком](garantF1://19679178.1000) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным [постановлением](garantF1://19679178.0) администрации города Магнитогорска от 20.08.2024 № 8465-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы (далее – Программа) (приложение).

2. Управлению финансов администрации города (Абрамова Л.Р.) осуществлять финансирование мероприятий Программы в пределах средств, выделенных в бюджете города на ее исполнение на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Болкун Н.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Магнитогорска Хваткова А.В.

Глава города Магнитогорска С.Н. Бердников

Разослано: Хваткову А.В., Макаровой А.Н., МГСД, УЭиИ, УФ, ПУ, СВСиМП, УТиКХ, МКУ «УКС», Гарант, Центр Информправо

Приложение к постановлению

администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

# **«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы**

1. **Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования.**

1. В настоящее время в городе Магнитогорске сохраняется потребность в дошкольных  
образовательных учреждениях, общеобразовательных организациях, объектах социально-  
культурного назначения, оснащенных передовым технологическим оборудованием, в  
современных спортивных сооружениях, способных обеспечить необходимые условия для занятий  
физической культурой и спортом населению. Кроме того, существует потребность создания  
инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, в том числе в части  
повышения качества питьевой воды, доступности коммунально-бытовых услуг.  
2. Посредством финансирования капитального строительства и реконструкции объектов  
капитального строительства гражданам предоставляется возможность получать различные услуги  
в современных учреждениях.

1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы (в том числе в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года)**

3. Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года, утвержденной решением МГСД от 27.11.2018 № 169 (далее – Стратегия), является повышение качества жизни населения.

4. Основная цель муниципальной политики в сфере реализации Программы включает:

1) создание комфортных условий для проживания жителей и постоянное повышение  
уровня и качества жизни населения города Магнитогорска, в том числе создание равных  
возможностей для получения качественного дошкольного образования, создание новых мест в  
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и  
современными требованиями к условиям обучения, обеспечение доступности качественного  
образования, соответствующего требованиям инновационного развития города, создание условий  
для систематических занятий физической культурой и спортом с помощью доступа к развитой  
спортивной инфраструктуре посредством капитального строительства, реконструкции объектов  
социально-культурного назначения, иных объектов;

2) создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям города Магнитогорска, в том числе в части водоснабжения и водоотведения.

1. **Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ**

5. Программа разработана в соответствии с приоритетами в сфере социальной политики, определенными:

1) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим в том числе достижение национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»;

2) Регионального проекта «Содействия занятости» государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 N 522-П, предусматривающей создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;

3) Регионального проекта «Современная школа» государственной программы Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.20217 № 732-П, предусматривающей создание новых мест в общеобразовательных организациях.

**IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления**

6. Настоящая Программа ориентирована на устойчивое развитие города Магнитогорска, которое предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения.

7. Для достижения поставленных Программой целей предусматривается решение следующих задач:

1) дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование;

2) создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;

3) организация и проведение работ по капитальному строительству и реконструкции объектов социально-культурного назначения и иных объектов;

4) организация и проведение работ по строительству (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры, в том числе в части водоснабжения и водоотведения.

8. Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются проектирование, строительство и реконструкция объектов образования, спорта и других сфер, объектов коммунально-бытового назначения.

9. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в создании комфортных условий для проживания жителей города Магнитогорска, постоянного повышения уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, а также обеспечением доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города, в том числе дошкольного образования, содействием созданию новых мест в общеобразовательных организациях, созданием равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, что позволит создать условия для демографического роста и снизить социальную напряженность в обществе. Реализация Программы позволит повысить качество и количество объектов коммунально-бытового назначения города. Выполнение намеченных мероприятий Программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания горожан.

10. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы корректируются по итогам ее реализации и с учетом возможностей соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год.

11. Мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации, возможностей бюджетов всех уровней.

12. Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

13. При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1) риски, связанные с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации;

2) финансовые риски - финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города Магнитогорска.

В этих случаях Программа подлежит корректировке.

14. Муниципальная программа состоит из:

1) паспорта муниципальной программы (приложение № 1)

2) паспорта проекта (приложение № 2);

3) паспорта комплекса процессных мероприятий (приложение № 3);

4) финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4);

5) методики расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов (приложение № 5).

Приложение N 1

к муниципальной программе

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

# «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Магнитогорска курирующий вопросы городского хозяйства | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030гг | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель 1  Предоставление в городе Магнитогорске равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней | Задача 1  Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста |
| Цель 2  Создание в городе Магнитогорске новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Магнитогорска | Задача 1  Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области |
| Цель 3  Развитие социальной, коммунальной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города | Задача 1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы образования |
| Задача 2  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы жилищно-коммунального хозяйства |
| Задача 3  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы физкультуры и спорта |
| Задача 4  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы культуры |
| Задача 5  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности |
| Задача 6  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения |
| Направления | Направление 1 [«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска](#sub_101)» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 11 180 765,24 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | -государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»;  -государственная программа «Развитие образования в Челябинской области» | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 1: Предоставление в городе Магнитогорске равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней  Цель 2: Создание в городе Магнитогорске новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Магнитогорска  Цель 3: Развитие социальной, коммунальной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 1.2. | Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 1.3. | Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | единиц | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 1.4. | Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | единиц | 15 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 1.5 | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | процент | 4 | 4 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. | Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3. | Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 4. | Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 5 | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление 1 ["Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска"](#sub_101) | | | |
| Проектная часть | | | |
| 1.1. Региональный проект «Содействие занятости» | | | |
| Ответственный за реализацию - Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Задача 1  Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | Обеспечение доступности дошкольного образования за счет создания новых мест для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта  Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению  Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности  Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
| 1.2. Региональный проект «Современная школа» | | | |
| Ответственный за реализацию - Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.2.1. | Задача 1  Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области | Увеличение количества мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях, в том числе создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта  Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению  Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности  Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
| Процессная часть | | | |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию - Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.3.1. | Задача 1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы образования | Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в сфере образования | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта  Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению  Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности  Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию - Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.4.1 | Задача 1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта  Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению  Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности  Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
| 1.5. Комплекс процессных мероприятий «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию - Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.5.1 | Задача 1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы физкультуры и спорта | Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в сфере физкультуры и спорта | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта  Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению  Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности  Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
| 1.6. Комплекс процессных мероприятий «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию - Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.6.1 | Задача 1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы культуры | Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в сфере культуры | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта  Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению  Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности  Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
| 1.7. Комплекс процессных мероприятий «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магнитогорска, находящихся в муниципальной собственности» | | | |
| Ответственный за реализацию - Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.7.1 | Задача 1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта  Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению  Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности  Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
| 1.8. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска» | | | |
|  | Ответственный за реализацию - Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.8.1 | Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | Снижение процента потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч.: | 2 677 234,27 | 1 608 772,95 | 1 641 078,47 | 1 695 234,07 | 1 749 481,55 | 1 808 963,93 | 11 180 765,24 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 516411,99 | 1 527 732,35 | 1 557 384,31 | 1 608 778,01 | 1 660 258,90 | 1 716 707,71 | 10 587 273,27 |
| бюджет города | 160 822,28 | 81 040,60 | 83 694,16 | 86 456,06 | 89 222,65 | 92 256,22 | 593 491,97 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| объем налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Содействие занятости»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Содействие занятости» | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города Магнитогорска курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» | | |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | "Содействие занятости" | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных объектов | РП | штук | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | убывающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных объектов | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ввод объекта | штук | 3 | 2 | 1 | | - | - | - | - | Закончено строительство объектов | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 564 632,93 | 252 320,00 | 260 646,56 | 269 247,90 | 277 863,83 | 287 311,20 | 1 912 022,42 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет. | 558 986,60 | 249 796,80 | 258 040,09 | 266 555,42 | 275 085,19 | 284 438,09 | 1 892 902,19 |
| Бюджет города всего | 5 646,33 | 2 523,20 | 2 606,47 | 2 692,48 | 2 778,64 | 2 873,11 | 19 120,23 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | | | | | |
| 1.1 | Ввод объекта | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 1.1.К.1 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 150 микрорайон | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.К.2 | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Детский сад в 143 микрорайоне г. Магнитогорска на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 143 микрорайон | Муниципальный контракт |
| 1.1.3.К.2 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Современная школа» | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города Магнитогорска курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие образования в Челябинской области» | | |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных объектов | РП | штук | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | убывающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных объектов | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ввод объекта | штук | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | созданы новые места в общеобразовательных организациях | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 971 415,86 | 569 687,07 | 588 486,74 | 607 906,81 | 627 359,82 | 648 690,06 | 4 013 546,36 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет. | 961 701,70 | 563 990,20 | 582 601,87 | 601 827,74 | 621 086,23 | 642 203,16 | 3 973 410,90 |
| Бюджет города всего | 9 714,16 | 5 696,87 | 5 884,87 | 6 079,07 | 6 273,59 | 6 486,90 | 40 135,46 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области | | | | | |
| 1.1 | Ввод объекта | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 1.1.К.1 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1 | Школа в пос. Димитрова г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, поселок Димитрова | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.К.2 | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 1.1.2 | Школа в микрорайоне «Магнитный» г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, кадастровый номер 74:33:0304001:2892 | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.К.2 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2026 | х | Муниципальный контракт |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

"Капитальное строительство, реконструкция   
и капитальный ремонт объектов образования города Магнитогорска"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы образования | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных объектов образования | единиц | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.2. | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов образования | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство объектов образования | единиц | Выполнены строительно-монтажные работы | 1 | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| 1.2. | Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов образования необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | единиц | Выполнены проектно-изыскательские работы | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 41 699,44 | 64 576,66 | 66 707,69 | 68 909,04 | 71 114,13 | 73 532,01 | 386 538,97 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города всего | 41 699,44 | 64 576,66 | 66 707,69 | 68 909,04 | 71 114,13 | 73 532,01 | 386 538,97 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы образования | | | | |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1  Строительство объектов образования | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1  Работы выполнены | 31.12.2025 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.2 | Наименование мероприятия (результата) 2  Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов образования необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1  Работы выполнены | 31.12.2025 | Акты о приемке оказанных услуг, Счет на оплату |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

" Капитальное строительство, реконструкция   
и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска "

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1.2. | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства | единиц | Выполнена реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 1 | - | - | - | | - | - | |
| 1.2. | Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | единиц | Выполнены проектно-изыскательские работы | 2 | 1 | - | - | - | | - | - | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 84 844,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 844,03 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 61 999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 999,69 |
| Бюджет города всего | 22 844,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 844,34 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результата) 1  Реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1.  Работы выполнены | 31.12.2025 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.2. | Наименование мероприятия (результата) 2  Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| Контрольная точка 1.2.1.  Работы выполнены | 31.12.2025 | Акты о приемке оказанных услуг, Счет на оплату |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

" Капитальное строительство, реконструкция   
и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта города Магнитогорска "

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы физкультуры и спорта | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных объектов физкультуры и спорта | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.2. | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта | единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы физкультуры и спорта | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство объектов физкультуры и спорта | единиц | Выполнены строительно-монтажные работы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 1.2. | Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | единиц | Выполнены проектно-изыскательские работы | 2 | 2 | - | - | - | | - | - | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 927 644,18 | 702 069,20 | 725 237,48 | 749 170,32 | 773 143,77 | 799 430,66 | 4 676 695,61 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 916 472,90 | 693 845,45 | 716 742,35 | 740 394,85 | 764 087,48 | 790 066,46 | 4 621 609,49 |
| Бюджет города всего | 11 171,28 | 8 223,75 | 8 495,13 | 8 775,47 | 9 056,29 | 9 364,20 | 55 086,12 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы физкультуры и спорта | | | | |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результата) 1  Строительство объектов физкультуры и спорта | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1  Работы выполнены | 31.12.2025 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.2. | Наименование мероприятия (результата) 2  Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| Контрольная точка 1.2.1.  Работы выполнены |  | 31.12.2025 | Акты о приемке оказанных услуг, Счет на оплату |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

" Капитальное строительство, реконструкция   
и капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска "

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы культуры | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы культуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | единиц | Выполнены проектно-изыскательские работы | 1 | 1 | - | - | - | | - | - | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 69 129,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 129,46 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города всего | 69 129,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 129,46 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы культуры | | | | |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результата) 1  Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1  Работы выполнены | 31.12.2025 | Акты о приемке оказанных услуг, Счет на оплату |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магнитогорска,

находящихся в муниципальной собственности»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта прочих нежилых объектов | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта прочих нежилых объектов необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | единиц | Выполнены проектно-изыскательские работы | 1 | 1 | - | - | - | | - | - | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результата) 1  Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта прочих нежилых объектов необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведение экспертиз | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1  Работы выполнены | 31.12.2025 | Акты о приемке оказанных услуг, Счет на оплату |

ПАСПОРТ

Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | % | 4 | 4 | 4 | - | - | | - | - |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | % | Выполнение работ по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем с целью снижение потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 17 268,37 | 20 120,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 388,39 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 17 251,10 | 20 099,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 351,00 |
| Бюджет города всего | 17,27 | 20,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,39 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
|  |  |  |  |  |
| Задача 1 Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1  Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключен муниципальный контракт | \* | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 1.2 Работы выполнены | 31.12.2025 | Акты выполненных работ |

\*Дата наступления контрольной точки будет установлена после доведения лимитов

Приложение 5

к муниципальной программе

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

# «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | | | |
| 1 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, % | N = \*100, где:  - количество объектов, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта за отчетный период  - количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| 2 | Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к выполнению, % | N = \*100, где:  - количество документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта за отчетный период  - общее количество документации, запланированная к выполнению за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| 3 | Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | показатель рассчитывается по собственной методике |
| 4 | Количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество выполненной документации, необходимой для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | показатель рассчитывается по собственной методике |
| 5 | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды, % | N = 100-(Nотч\*100/Nnr), где  Nотч -количество потребленной тепловой энергии на подогрев холодной воды в отчетном году;  Nnr - количество потребленной тепловой энергии на подогрев холодной воды в предыдущем году. | показатель рассчитывается по собственной методике |
| Направление 1 "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска" | | | |
|  | Региональный проект "Содействие занятости" | | |
| 1 | Количество введенных объектов, шт. | N = Σ ni, где  ni – количество объектов, введенных в эксплуатацию за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
|  | Региональный проект "Современная школа" | | |
| 1 | Количество введенных объектов, шт. | N = Σ ni, где  ni – количество объектов, введенных в эксплуатацию за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Магнитогорска» | | | |
| 1 | Количество построенных объектов образования, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество построенных объектов за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| 2 | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов образования, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество выполненных ПСД, технических планов, проведенных экспертиз за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| Комплекс процессных мероприятий "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска" | | | |
| 1 | Количество реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество реконструированных объектов за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| 2 | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество выполненных ПСД, технических планов, проведенных экспертиз за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта города Магнитогорска» | | | |
| 1 | Количество построенных объектов физкультуры и спорта, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество построенных объектов за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| 2 | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и спорта, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество выполненных ПСД, технических планов, проведенных экспертиз за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска» | | | |
| 1 | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество выполненных ПСД, технических планов, проведенных экспертиз за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магнитогорска, находящихся в муниципальной собственности» | | | |
| 1 | Количество разработанной документации, в том числе выполненной проектно-сметной документации (далее ПСД), технических планов, проведенных экспертиз для обеспечения процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта прочих нежилых объектов, ед. | N = Σ ni, где  ni – количество выполненных ПСД, технических планов, проведенных экспертиз за отчетный период | показатель рассчитывается по собственной методике |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска» | | | |
| 1 | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды, % | N = 100-(Nотч\*100/Nnr), где  Nотч -количество потребленной тепловой энергии на подогрев холодной воды в отчетном году;  Nnr - количество потребленной тепловой энергии на подогрев холодной воды в предыдущем году. | показатель рассчитывается по собственной методике |