АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2025 № 709-П

О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города Магнитогорска в 2025 году

С целью своевременной подготовки и проведения работ   
по безаварийному пропуску весенних паводковых вод, обеспечению сохранности гидротехнических сооружений, мостов, а также защиты их   
от возможных затоплений, обеспечения защиты населения, объектов социальной сферы и экономики в период весеннего паводка 2025 года,   
в соответствии с пунктами 8, 28 части 1 статьи 16 Федерального закона   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами   
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ   
«О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать городскую паводковую комиссию по проведению мероприятий, направленных на обеспечение прохождения весеннего половодья и паводков в 2025 году (далее – городская паводковая комиссия),   
и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий, направленных на обеспечение безаварийного пропуска половодья в 2025 году (приложение № 2).

3. Возложить на городскую паводковую комиссию организацию деятельности, связанной с проведением неотложных противопаводковых мероприятий, рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для предупреждения, уменьшения и ликвидации опасных последствий весеннего половодья и паводков.

4. Главам администраций районов города Магнитогорска Степановой А.В., Скарлыгиной Е.Г., Халезину В.Л.:

1) до 19.02.2025 создать районные паводковые комиссии и лично руководить их работой;

2) разработать мероприятия по пропуску паводковых вод 2025 года   
и представить их председателю комиссии на первое заседание городской паводковой комиссии;

3) принять меры по обеспечению сохранности жилищного фонда  
в период прохождения весеннего половодья и паводков в 2025 году;

4) организовать разъяснительную работу через представителей ТОС (территориальное общественное самоуправление) с жителями частного сектора о необходимости очистки собственной территории  
и водопропускных труб ото льда и снега;

5) до схода снежного покрова организовать проведение разъяснительной работы с представителями ТСЖ (товарищество собственников жилья), ЖСК (жилищно-строительные кооперативы) и ЖК (жилищные комплексы)   
о необходимости очистки дворовых территорий и крыш домов от снега  
и льда, а также его своевременного вывоза.

5. Управлению гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска (Жестовский О.Б.):

1) определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечить их готовность к аварийно-спасательным работам (приложение № 3);

2) спланировать мероприятия по эвакуации населения из зон возможных затоплений, определить список пунктов временного размещения населения при возникновении ЧС (приложение № 4);

3) организовать взаимодействие и оперативную связь с должностными лицами органов местного самоуправления Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского муниципальных районов Челябинской области  
и Абзелиловского района Республики Башкортостан, руководителями эксплуатирующих организаций и собственниками накопителей сточных вод и других жидких отходов, гидротехнических сооружений, находящихся  
в каскаде рек Урал, Малый Кизил, Янгелька, по безопасному  
и безаварийному пропуску паводковых вод (приложение № 5);

4) организовать перевозку плавательных средств и определить перечень организаций для их перевозки (приложение № 6);

5) организовать круглосуточное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений, возможными местами образования ледовых заторов, а также за развитием ледовой обстановки. Контролировать повышение уровня воды и объёмы её сброса гидротехническими сооружениями;

6) организовать проверку резервов материальных ресурсов  
для ликвидации чрезвычайных ситуаций до начала паводкоопасного периода;

7) в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно докладывать председателю городской паводковой комиссии лично;

8) обеспечить оповещение населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

6. Руководителям организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения:

1) создать и утвердить состав рабочей группы по обследованию гидротехнических сооружений;

2) до 01.04.2025 представить на рассмотрение городской паводковой комиссии акты обследования, предложения по повышению устойчивости работы и мероприятия по безопасному пропуску поводковых вод через гидротехнические сооружения;

3) организовать на весь период паводка контроль за пропуском воды   
через гидротехнические сооружения, обо всех ожидаемых изменениях сброса воды, которые могут отрицательно повлиять на деятельность организаций, расположенных ниже по течению реки, информировать их руководителей, администрации районов, диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы (тел. 20-60-20, 112) (круглосуточно).

7. Управлению транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска (Родионов Р.Н.):

1) до 01.03.2025 организовать во всех жилищных организациях разъяснительную работу и взять под контроль обеспечение очистки и уборки от снега и льда крыш зданий и сооружений, дворовых территорий, а также своевременного вывоза снега;

2) взять под контроль отвод паводковых вод от зданий, имеющих цокольные и подвальные помещения, проверить и при необходимости восстановить работоспособность дренажных систем;

3) установить контроль за готовностью организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, обеспечить надежное и бесперебойное газо-, тепло- и электроснабжение населения и объектов коммунально-бытовой сферы;

4) до 01.04.2025 организовать чистку внутриквартальных сетей ливневой канализации;

5) с момента наступления паводка ежедневно информировать   
об обстановке председателя городской паводковой комиссии.

8. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах (Булакова Л.М.) усилить лабораторный контроль за:

1) состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

2) качеством подаваемой питьевой воды;

3) сбором хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод;

4) предельно допустимым содержанием токсичных веществ в водных объектах.

9. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (Астафьев Д.П.):

1) организовать работу по своевременной очистке канав, кюветов, водопропускных труб, приемных колодцев и мостов от грязи, льда и снега;

2) обеспечить очистку дорожного полотна от снега и наледи, своевременный вывоз снега с территорий города в специально отведенные места.

10. Рекомендовать Ж/Д станции Магнитогорск-Грузовой подразделения Орского ЦОР Ж/Д СТ Южно-Уральской ДУД ЦДУД филиала ОАО «РЖД» (Белозёров О.В.) установить постоянный контроль за техническим состоянием железнодорожного моста на перегоне «ст. Цементная – ст. Супряк», заготовить достаточное количество материалов  
для производства восстановительных работ.

11. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России   
по городу Магнитогорску Челябинской области (Козицын К.Е.):

1) во взаимодействии с управлением гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска (Жестовский О.Б.) обеспечить,  
в случае необходимости, выполнение мероприятий по эвакуации населения из зон затопления;

2) обеспечить сохранность материальных ценностей в зонах затопления;

3) своевременно пресекать движение пешеходов и всех видов транспорта по льду Заводского пруда;

4) при необходимости обеспечить охрану общественного порядка   
в местах, подвергшихся подтоплению вследствие паводка.

12. Акционерному обществу «Горторг» (Швачкина О.О.)  
при необходимости организовать питание личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, работающих в зоне чрезвычайной ситуации и в очагах поражения, а также эвакуированных и пострадавших.

13. ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области» по г. Магнитогорску (Симонова Е.Н.):

1) обеспечить в случае необходимости оказание медицинской помощи населению, находящемуся в зоне затопления;

2) осуществлять контроль за очисткой крыш, отмосток, вывозом снега с территорий медицинских организаций.

14. Управлению образования администрации города Магнитогорска (Гофштейн О.Г.), Управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска (Ярыгина Л.Г.), Управлению по физической культуре   
и спорту администрации города Магнитогорска (Нестеров А.А.), Управлению культуры администрации города Магнитогорска (Кудрявцева М.И.) осуществлять контроль за очисткой крыш, отмосток, вывозом снега с территорий подведомственных учреждений.

15. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Аднамах С.М.) усилить контроль за качеством питьевой воды и предусмотреть дополнительные мероприятия по ее очистке.

16. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Петрученко В.Н.) выделить специальную технику для перевозки плавательных средств (приложение № 6).

17. Рекомендовать Магнитогорскому ПСО ГУ «ПСС Челябинской области» (Проклятиков А.Г.), 2-му пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Челябинской области» (далее – 2 ПСО ФПС ГПС

ГУ МЧС России по Челябинской области) (Лебедев Д.А.), Управлению  
по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска (Нестеров А.А.) предоставить плавательные средства для ведения спасательных работ (приложение № 7).

18. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:

1) организовать и обеспечить своевременную очистку от снега  
и наледи территорий предприятий, а также своевременный вывоз снега  
на специально отведенные места;

2) сформировать дежурные бригады на все дни прохождения паводка, провести проверку их готовности к действиям.

19. Организацию работы городской паводковой комиссии возложить   
на управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска (Жестовский О.Б.).

20. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Болкун Н.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Магнитогорска.

21. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя главы города Магнитогорска Хваткова А.В.

Глава города Магнитогорска С.Н. Бердников

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 29.01.2025 № 709-П

СОСТАВ

ГОРОДСКОЙ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

по проведению мероприятий, направленных на обеспечение прохождения весеннего половодья и паводков в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хватков А.В. |  | – председатель комиссии, заместитель главы города Магнитогорска |
| Жестовский О.Б. |  | – заместитель председателя комиссии, начальник управления гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска |
| Родионов Р.Н. |  | – заместитель председателя комиссии, и.о. начальника Управления транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | |  | | --- | |  | |
| Абрамов С.В.  Аднамах С.М. | – директор АО «Магнитогорскинвестстрой»  – директор МП трест «Водоканал» |
| Бахарев А.А. | – менеджер группы ГО и ЧС ПАО «ММК» (по согласованию) |
| Булакова Л.М.  Зиновьева Н.А. | – главный государственный санитарный врач в г. Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах (по согласованию)  – секретарь комиссии, специалист управления гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска |
| Зинурова М.Р. | – заместитель главы города - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска |
| Козицын К.Е.  Петрученко В.Н. | – начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)  – директор МП «Магнитогорский городской транспорт» |
| Лебедев Д.А. | – начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области (по согласованию) |
| Скарлыгина Е.Г. | – глава администрации Ленинского района города Магнитогорска |
| Степанова А.В. | – глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска |
| Халезин В.Л. | – глава администрации Правобережного района города Магнитогорска |
| Астафьев Д.П. | – директор МКУ «Управление капитального строительства» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 29.01.2025 № 709-П

План

мероприятий, направленных на обеспечение безаварийного пропуска половодья  
в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки  исполнения |
| 1. | Проведение заседаний городской паводковой комиссии | Управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска | февраль -  март  2025  (в зависимости от складывающейся паводковой обстановки сроки могут быть изменены) |
| 2 | На период весеннего половодья определить силы и средства для ликвидации возможных ЧС; сформировать и содержать в постоянной готовности аварийно-технические службы, полностью оснащенные техникой и автотранспортом; провести проверку их готовности к действиям в ЧС. | Управление гражданской защиты населения администрации города  Магнитогорска | февраль -  март  2025 |
| 3. | Определить мероприятия по защите водозаборов, систем подачи и распределения воды от затопления. | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска  МП трест «Водоканал» | февраль -  март  2025 |
| 4. | Обеспечить надежность эксплуатации водохозяйственных сетей. | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска  МП трест «Водоканал» | февраль – апрель  2025 |
| 5. | Уточнить расчеты по эвакуации населения из зон возможного подтопления, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности и сохранности имущества граждан. | Управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска | февраль -  март  2025 |
| 6. | Организовать проверку технического состояния и готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к безаварийному пропуску паводковых вод, определить мероприятия по инженерной защите ГТС. | Филиал ЭВ по ЧО ФГБВУ «Центррегионводхоз»  Цех РОФ ГОП ПАО «ММК» | март  2025 |
| 7. | Рекомендовать руководству торговых центров организовать работы по очистке крыш и отмосток от снега и его вывоз с прилегающих территорий. | Собственники торговых центров | февраль -  март  2025 |
| 8. | Организовать очистку крыш, отмосток зданий и сооружений подведомственных учреждений. | Территориальный отдел ГКУЗ «Центр по координации  деятельности медицинских организаций Челябинской  области» по г. Магнитогорск  Управление образования администрации города Магнитогорска  Управление культуры администрации города Магнитогорска  Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска  Управление по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска | февраль -  март  2025 |
| 9. | Определить мероприятия по инженерной защите дорог, мостов в период прохождения паводка. | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска  АО «Магнитогорскинвестрой»  МКУ «Управление капитального строительства» | февраль -  март  2025 |
| 10. | Проверить готовность системы оповещения и связи к работе в период паводка. | Управление  гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска | февраль -  март  2025 |
| 11. | Организовать взаимодействие и оперативную связь с руководителями органов местного самоуправления Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского муниципальных районов Челябинской области и Абзелиловского района Республики Башкортостан. | Управление  гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска | февраль -  март  2025 |
| 12. | Организовать проверку резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Управление  гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска | февраль  2025 |
| 13. | Организовать работу по своевременной очистке канав, кюветов, крыш зданий и сооружений от грязи, льда и снега. | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска  АО «Магнитогорскинвестрой»  МКУ «УКС» | февраль – апрель  2025 |
| 14. | Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений, возможными местами образования ледовых заторов, а также за развитием ледовой обстановки. Контролировать повышение уровня воды и объёмы её сброса гидротехническими сооружениями. | Филиал ЭВ по ЧО ФГБВУ «Центррегионводхоз»  Цех РОФ ГОП ПАО «ММК»  Управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска  АО «Магнитогорскинвестрой» | На весь период паводка |
| 15. | Обеспечить постоянную готовность автомобилей скорой медицинской помощи; иметь запас необходимых медикаментов. | Территориальный отдел ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций челябинской области» по г. Магнитогорску | На весь период паводка |
| 16. | Усилить контроль за состоянием водоохранных и санитарных зон, источников питьевого водоснабжения, в том числе лабораторный контроль подаваемой населению воды. | МП трест «Водоканал» | На весь период паводка |
| 17. | Подготовить специальные автомобили, предназначенные для обеспечения населения питьевой водой. | МП трест «Водоканал» | На весь  период  паводка |
| 18. | В случае необходимости, организовать питание дежурного персонала и личного состава аварийно-спасательных формирований, принимающих участие в мероприятиях по защите от паводка. | АО «Горторг» | На весь период паводка |
| 19. | При проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций организовать связь. | Управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска | На весь период паводка |
| 20. | В случае возникновения чрезвычайной ситуации, организовать информирование населения об обстановке, связанной с прохождением паводка, состоянии водных источников и качестве воды через средства массовой информации. | Служба внешних связей и молодёжной политики администрации города Магнитогорска | На весь период паводка |
| 21. | Организовать сбор и передачу оперативной информации о чрезвычайных ситуациях, связанных с прохождением паводка ГУМЧС России, территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах. | Управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска | На весь  период  паводка |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 29.01.2025 № 709-П

Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации  
 возможных чрезвычайных ситуаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации,  Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны | Силы и средства |
| 1. | МП трест «Водоканал»  Аднамах Сергей Михайлович (23-34-04)  Генералова Виктория Викторовна - начальник АДС.  Мышкин Александр Александрович - главный технолог.  Аварийно-диспетчерская служба: (51-29-00,  51-29-90) | Личный состав - 9 человек.  Автоцистерны ГАЗ- 2 ед. (4 куб.)  УАЗ-2 шт.  Мотопомпа производительностью  80 м^3 /ч-1 шт.  Мотопомпа производительностью  120 м^ 3/ч-2 шт.  Электронасос 18 куб. м/ч |
| 2. | МП трест «Теплофикация»  Агафонов Вадим Владимирович (34-42-43) Кузнецов Андрей Михайлович - начальник ОДС (34-28-23) | Личный состав (ОДС) – 4 человек  ГАЗ (NEXT)3037 аварийно-ремонтная мастерская |
| 3. | МП «Магнитогорский городской транспорт»  Петрученко Владимир Николаевич (35-90-33)  Чепаров Дмитрий Геннадьевич - начальник спецавтоколонны (58-20-08)  Адувалин Андрей Александрович - начальник службы движения (40-12-10)  Диспетчерская служба (40-13-30 круглосуточно)  Горячая линия (40-13-15) | Автобусы:  ГалАЗ – 1 шт. (45 чел.),  ПАЗ-3253 – 4 шт (88чел.). |
| 4. | АО «Магнитогорскинвестрой"  Абрамов Сергей Владимирович (20-79-87)  Сальников Василий Викторович -заместитель директора (20-79-87)  Сурменев Сергей Валерьевич - начальник АТУ (20-79-87) | Трактор МТЗ уборочный – 2 шт.;  Погрузчик– 1 шт.;  Акваджет – 1 шт.;  Илосос – 1 шт.;  Автогрейдер – 1 шт.;  Экскаватор – 1 шт.;  Эвакуатор – 1 шт.;  Газель – 2 шт.;  Самосвал – 2 шт. |
| 5. | АО «Горторг»  Швачкина Оксана Олеговна (51-00-88)  Щербаков Сергей Анатольевич - инженер  Лобина Евгения Валерьевна - начальник управления по АХО  Трифонов Сергей Евгеньевич – контролер технического состояния автотранспортных средств  Ковелина Галина Борисовна – уполномоченный на решение задач в области ГОиЧС | ГАЗ NEXT – 1 шт.,  Подвижные пункты питания – 2 шт.,  Подвижной пункт продовольственного снабжения – 1 шт., |
| 6. | АО «Горэлектросеть»  Кузьмин Александр Владимирович  (29-30-01)  Матюшенко Виктория Александровна - начальник штаба ГО (29-30-18)  Центр управления сетями  (29-83-05 - круглосуточно) | Оперативно-выездные бригады – 12 человек (4 бригады по 3 человека)  УАЗ – 4 ед.  Дополнительные средства:  Ассенизаторская машина – 1 ед.,  Передвижная электростанция – 2 ед.  Переносные насосы:  «ГНОМ» - 3 шт.,  «UNILIFT» - 4шт.,  «DAB faka - 600» - 1шт. |

Приложение № 4

к постановлению ад

\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 29.01.2025 № 709-П

Список пунктов временного размещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Возможность в приеме и  расселении населения (чел.) |
|
| 1 | МОУ «Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» города Магнитогорска,  ул. Лесная, 6, тел. 50-02-27 | 86 |
| 2 | МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска,  ул. Тевосяна, 6, тел. 41-49-74 | 72 |
| 3 | МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» г. Магнитогорска,  ул. Дружбы, 25, тел. 20-29-17 | 30 |
| 4 | МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4» города Магнитогорска,  ул. Суворова, 110, тел. 20-25-85 | 100 |
| 5 | МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска  ул. Советской Армии, 5/1, тел. 40-21-23 | 10 |
| 6 | МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 52» города Магнитогорска  пер. Ржевского, 4, тел. 50-02-52 | 40 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 29.01.2025 № 709-П

СПИСОК

должностных лиц органов местного самоуправления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Рабочий телефон |
| Верхнеуральский район 8(35143) | | |
| ЕДДС |  | 33-112 |
| Глава района  Председатель КЧС | Айбулатов  Сергей Георгиевич | 2-23-35 |
| Заместитель председателя КЧС | Александров  Денис Александрович | 2-20-03 |
| Заместитель главы Верхнеуральского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС | Антипов  Сергей Владимирович | 2-27-34 |
| Кизильский район 8(35155) | | |
| ЕДДС |  | 3-09-75 |
| Глава района  Председатель КЧС | Селезнев  Александр Борисович | 3-01-01 |
| Заместитель  председателя КЧС | Минеев  Дмитрий Михайлович | 3-04-02 |
| Начальник отдела ГО и ЧС | Пермяков  Сергей Николаевич | 3-04-07 |
| Агаповский район 8(35140) | | |
| ЕДДС |  | 2-02-10; 2-09-03 |
| Глава района Председатель КЧС | Яхимович  Артем Викторович | 2-19-00 |
| Заместитель председателя КЧС | Мирошин Алексей Владимирович | 2-19-08 |
| Начальник отдела ГО и ЧС | Кузнецов Павел Александрович | 2-19-10 |
| Абзелиловский район 8(34772) | | |
| ЕДДС |  | 2 12 41 |
| Глава района | Нафиков  Ильдар Тагирович | 2-15-10 |
| Заместитель главы района  Председатель КЧС | Махиянов  Фуат Рафкатович | 2-00-77  2-00-57 |
| Главный специалист администрации по делам ГО и ЧС | Халисова Лариса Фаязовна | 2-04-45 |

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 29.01.2025 № 709-П

Перечень специальной техники для перевозки плавательных средств

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Транспортные средства |
| МП «Магнитогорский городской транспорт» | Автомобиль повышенной проходимости  (УРАЛ- 4320-011) |

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 29.01.2025 № 709-П

СПИСОК

плавательных средств выделяемых для проведения спасательных работ

на паводковый период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организации | Количество и тип плавательных средств |
| 1. | МБУ «Спортивная школа «Умка»  Моисеев Денис Анатольевич  (41-81-87)  Пикалов А.В. – начальник хозяйственного отдела | Гребная лодка «Казанка 6М» – 10 шт. |
| 2. | Магнитогорский поисково-спасательный отряд ГУ «ПСС ЧО»  Проклятиков Алексей Геннадьевич (20-03-03) | Лодка «Фаворит» F-470 - 1 шт  Лодка «Посейдон» AN-400 - 1 шт  Лодочный мотор «Johnson 25» - 1 шт  Лодочный мотор «SUZUKI»-6 - 1 шт |
| 3. | 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области  ответственный за подготовку плавательных средств:  Тараненко Вячеслав Владимирович  (21-77-34)  Горин Геннадий Сергеевич (37-32-40) | Лодка ПВХ «Викинг» (480 кг)– 1 шт.  Мотор: Hidea (Хайди) 9,9 л/с – 1 шт.  Спасательных жилета – 2 шт.  Лодка ПВХ «Мнев Кайман» (420 кг) - 1 шт.  Мотор: Хонда 2,3 л/с – 1 шт.  Спасательных жилета – 2 шт. |

\* Потребности горюче-смазочных материалов для плавательных средств:

Автомобильный бензин -300 литров.

Масло – 6 литров.