Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов образования, находящихся в муниципальной собственности по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 6 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2. | Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3. | Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 1. | Количество прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 10 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 4. | Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 1. | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации | единиц | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов образования, находящихся в муниципальной собственности по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2. | Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3. | Задача 3.  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4. | Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования | единиц | Выполнены работы по капитальному ремонту  объектов образования в г. Магнитогорске | 6 | 3 | - | - | - | | - | - |
| Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту объектов культур | единиц | Выполнены работы по капитальному ремонту  объектов культуры в г. Магнитогорске | 4 | 1 | - | - | - | | - | - |
| Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | Выполнены работы по капитальному ремонту  нежилых помещений в г. Магнитогорске | 10 | 3 | - | - | - | | - | - |
| Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений | единиц | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 193 636,79 | 6 933,05 | 38 005,89 | 52 773,34 | 54 462,09 | 56 313,79 | 402 124,95 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 6 586,40 | 36 105,60 | 50 134,67 | 51 738,98 | 53 498,10 | 198 063,75 |
| Местный бюджет | 193 636,79 | 346,65 | 1 900,29 | 2 638,67 | 2 723,11 | 2 815,69 | 204 061,20 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | | | | |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1  Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования | Иные типы | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1  Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту |  | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.1.2 Выполнены работы по капитальному ремонту |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности | | | | |
| 2.1 | Наименование мероприятия (результата) 2  Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | Иные типы | - | - |
|  | Контрольная точка 2.1.1  Выполнены работы по капитальному ремонту |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | |
| 3.1 | Наименование мероприятия (результата) 3  Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | Иные типы | - | - |
|  | Контрольная точка 3.1.1  Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательские работы |  | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 3.1.2  Выполнены проектно-изыскательские работы |  | 31.12.2025 | Акты о приемке оказанных услуг, Счет на оплату |
|  | Контрольная точка 3.1.3 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту |  | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 3.1.4 Выполнены работы по капитальному ремонту |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

" Снос нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Задача 1  Создание условий для реализации территориального планирования в целях обеспечения комфортного проживания граждан города Магнитогорска посредством сноса нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 1. | Количество снесенных прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 4 | - | - | - | - | - | - | |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1  Создание условий для реализации территориального планирования в целях обеспечения комфортного проживания граждан города Магнитогорска посредством сноса нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество снесенных прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1  Создание условий для реализации территориального планирования в целях обеспечения комфортного проживания граждан города Магнитогорска посредством сноса нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по сносу нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности | единиц | Выполнены работы по сносу нежилых зданий | 4 | - | - | - | - | | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1  Создание условий для реализации территориального планирования в целях обеспечения комфортного проживания граждан города Магнитогорска посредством сноса нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности | | | | |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1 | Иные типы | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1 |  | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2 |  | - | - |