Приложение № 2

к муниципальной программе

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города Магнитогорска курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области" | | |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | ГП | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | убывающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершен капитальный ремонт объектов теплоснабжения | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 26 558,72 | 29 704,90 | 39 688,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 952,15 |
| Федеральный бюджет | 16 980,58 | 18 794,29 | 24 846,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 621,48 |
| Областной бюджет. | 9 578,14 | 10 910,61 | 14 481,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 330,67 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Приобретение товаров, работ, услуг | х | х | х | х |
| 1.1.К.1 | Заключен муниципальный контракт | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Приобретенное и установленное оборудование поставлено на баланс | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акты приемки выполненных работ |
| 1.1.1\* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.1\* |  |  |  |  |  |  |

\* Объекты будут определены после доведения лимитов из областного бюджета

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | | Срок реализации проекта | 2026 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города Магнитогорска курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие культуры в Челябинской области» | | |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Поддержка традиционных семейных ценностей и обеспечение доступности культурных мероприятий для всех жителей города Магнитогорска | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности | РП | единица | 1 | - | - | 1 | - | - | - | убывающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Поддержка традиционных семейных ценностей и обеспечение доступности культурных мероприятий для всех жителей города Магнитогорска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

\*Показатели на 2025 год не запланированы

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Поддержка традиционных семейных ценностей и обеспечение доступности культурных мероприятий для всех жителей города Магнитогорска | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация муниципальных музеев | единица | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Выполнена модернизация муниципальных музеев | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 0,00 | 26 578,80 | 49 032,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 611,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 25 000,00 | 45 843,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 843,10 |
| Областной бюджет. | 0,00 | 1 315,80 | 2 926,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Поддержка традиционных семейных ценностей и обеспечение доступности культурных мероприятий для всех жителей города Магнитогорска | | | | | |
| 1.1 | Модернизация муниципальных музеев | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| \* |  |  |  |  |  |  |

\*Мероприятие на 2025 год не запланировано

ПАСПОРТ

Муниципальный проект «Капитальное строительство и реконструкция объектов,

находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Капитальное строительство и реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска» | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города Магнитогорска курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | - | | |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции | ИП | единиц | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | убывающий | Нет |
| 2. | Задача 2. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов образования | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество объектов образования, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | ИП | единиц | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | убывающий | Нет |
| 3. | Задача .3. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | ИП | единиц | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | убывающий | Нет |
| 4. | Задача 4. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов физкультуры и спорта | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество объектов физкультуры и спорта, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | ИП | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | убывающий | Нет |
| 5. | Задача 5. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов культуры | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество объектов культуры, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | ИП | единиц | 5 | 1 | - | - | - | - | - | убывающий | Нет |
| 6. | Задача 6. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество объектов социального обслуживания населения, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | ИП | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | убывающий | Нет |
| 7. | Задача 7. Создание для населения города условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом посредством капитальных вложений объектов физкультуры и спорта | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Количество введенных объектов | ИП | штук | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | убывающий | Нет |
| 8. | Задача 8. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Количество введенных объектов | ИП | штук | 1 | - | 1 | - | - | - | - | убывающий | Нет |
| 9. | Задача 9. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Количество объектов образования, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | ИП | единиц | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | убывающий | Нет |
| 10. | Задача 10. Создание в муниципальных образованиях города Магнитогорска равных возможностей для получения качественного дошкольного образования посредством капитальных вложений в объекты образования | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Количество введенных объектов | ИП | штук | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | убывающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2. | Задача 2. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов образования | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов образования, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 3. | Задача 3. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 4. | Задача 4. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов физкультуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество объектов физкультуры и спорта, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5. | Задача 5. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество объектов культуры, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6. | Задача 6. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество объектов социального обслуживания населения, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7. | Задача 7. Создание для населения города условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом посредством капитальных вложений объектов физкультуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество введенных объектов | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Задача 8. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Количество введенных объектов | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Задача 9. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Количество объектов образования, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10. | Задача 10. Создание в муниципальных образованиях города Магнитогорска равных возможностей для получения качественного дошкольного образования посредством капитальных вложений в объекты образования | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Количество введенных объектов | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прочие мероприятия по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | - |
| 2. | Задача 2. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов образования | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования | единиц | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования | - |
| 3. | Задача 3. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства | - |
| 4. | Задача 4. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов физкультуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкультуры и спорта | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкультуры и спорта | - |
| 5. | Задача 5. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов культуры | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры | единиц | 5 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры | - |
| 6. | Задача 6. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социального обслуживания населения | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество объектов социального обслуживания населения, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов социального обслуживания населения | - |
| 7. | Задача 7. Создание для населения города условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом посредством капитальных вложений объектов физкультуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта города Магнитогорска | штук | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Осуществлены капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта | - |
| 8. | Задача 8. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области | штук | 1 | - | 1 | - | - | - | - | Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов общего образования | - |
| 9. | Задача 9. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | единиц | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов дошкольного образования | - |
| 10. | Задача 10. Создание в муниципальных образованиях города Магнитогорска равных возможностей для получения качественного дошкольного образования посредством капитальных вложений в объекты образования | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Капитальные вложения в объекты образования, находящиеся в муниципальной собственности города Магнитогорска | штук | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | Осуществлены капитальные вложения в объекты образования | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 2 061 679,10 | 2 022 893,57 | 630 400,30 | 614 803,12 | 634 476,89 | 656 049,04 | 6 620 302,02 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет. | 1 848 240,33 | 1 887 808,17 | 570 500,01 | 531 263,00 | 548 263,48 | 566 904,38 | 5 952 979,37 |
| Местный бюджет | 213 438,77 | 135 085,40 | 59 900,29 | 83 540,12 | 86 213,41 | 89 144,66 | 667 322,65 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | |
| 1.1 | Прочие мероприятия по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 1.1.К.1 | Контракт на разработку тех.плана заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 1.1.2 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Реконструкция объекта незавершенного строительства - сооружения канализации, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог (в части строительства участков сетей по ул.Радужной) | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог | Муниципальный контракт |
| 1.1.3.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 1.1.4 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Муниципальный контракт |
| 1.1.4.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Разработан тех.план | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К.1 | Технологический план подготовлен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.2 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.2.К.1 | Технологический план подготовлен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.3 | Реконструкция объекта незавершенного строительства - сооружения канализации, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог (в части строительства участков сетей по ул.Радужной) | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.3.К.1 | Технологический план подготовлен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4.К.1 | Технологический план подготовлен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.К.3 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства - сооружения канализации, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог (в части строительства участков сетей по ул.Радужной) | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 2. | Задача 2. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов образования | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 2.1.К.1 | Контракт на выполнение работ по ведению авторского надзора заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.1 | Детский сад в 143 микрорайоне г. Магнитогорска на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 143 микрорайон | Муниципальный контракт |
| 2.1.1.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.2 | Школа в микрорайоне «Магнитный» г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, кадастровый номер 74:33:0304001:2892 | Муниципальный контракт |
| 2.1.2.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.3 | Школа в пос. Димитрова г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, поселок Димитрова | Муниципальный контракт |
| 2.1.3.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.2 | Выполнены работы по ведению авторского надзора | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.1 | Детский сад в 143 микрорайоне г. Магнитогорска на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 143 микрорайон | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.2 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.3 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.3.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.4 | Школа в микрорайоне «Магнитный» г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, кадастровый номер 74:33:0304001:2892 | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.4.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.5 | Школа в пос. Димитрова г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, поселок Димитрова | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.5.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 2.1.К.3 | Контракт на разработку проектной документации заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.1 | "Детский сад на 230 мест посёлок "Западный-1" г.Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск,  посёлок "Западный-1" | Муниципальный контракт |
| 2.1.1.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.2 | Школа в микрорайоне «Магнитный» г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, кадастровый номер 74:33:0304001:2892 | Муниципальный контракт |
| 2.1.2.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.4 | Разработана проектная документация | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.1 | Детский сад в поселке "Звездный" г.Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, жилой район «Звездный», кадастровый номер 74:33:0309001:6959 | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.1.К.1 | Проектная документация подготовлена | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.2 | Школа на 825 мест посёлок "Западный-1" г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Евгения Евтушенко, кадастровый номер 74:33:0203004:1250 | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.2.К1 | Проектная документация подготовлена | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.3 | "Детский сад на 230 мест посёлок "Западный-1" г.Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск,  посёлок "Западный-1" | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.3.К1 | Проектная документация подготовлена | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4 | Школа в микрорайоне «Магнитный» г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, кадастровый номер 74:33:0304001:2892 | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4.К1 | Проектная документация подготовлена | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.К.5 | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 2.1.1 | Детский сад в поселке "Звездный" г.Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, жилой район «Звездный», кадастровый номер 74:33:0309001:6959 | Заключение государственной экспертизы |
| 2.1.1.К.1 | Заключение получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 2.1.2 | Школа на 825 мест посёлок "Западный-1" г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Евгения Евтушенко, кадастровый номер 74:33:0203004:1250 | Заключение государственной экспертизы |
| 2.1.2.К1 | Заключение получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 2.1.3 | "Детский сад на 230 мест посёлок "Западный-1" г.Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск,  посёлок "Западный-1" | Заключение государственной экспертизы |
| 2.1.3.К1 | Заключение получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 2.1.4 | Школа в микрорайоне «Магнитный» г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, кадастровый номер 74:33:0304001:2892 | Заключение государственной экспертизы |
| 2.1.4.К1 | Заключение получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 2.1.К.6 | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.1 | Детский сад в 143 микрорайоне г. Магнитогорска на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 143 микрорайон | Муниципальный контракт |
| 2.1.1.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.2 | Школа в микрорайоне «Магнитный» г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, кадастровый номер 74:33:0304001:2892 | Муниципальный контракт |
| 2.1.2.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.7 | Строительно-монтажные работы начаты | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 2.1.1 | Детский сад в 143 микрорайоне г. Магнитогорска на 230 мест | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 143 микрорайон | Разрешение на строительство |
| 2.1.1.К1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 2.1.2 | Школа в микрорайоне «Магнитный» г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, кадастровый номер 74:33:0304001:2892 | Разрешение на строительство |
| 2.1.2.К1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 3. | Задача 3. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 3.1.К.1 | Контракт на разработку проектной документации заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.1 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Муниципальный контракт |
| 3.1.1.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.2 | Разработана проектная документация | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.1 | "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в жилом районе Западный-1 г.Магнитогорска". II этап | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок «Западный-1» | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.1.К.1 | Проектная документация подготовлена | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.2 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.2.К.1 | Проектная документация подготовлена | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.К.3 | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 3.1.1 | "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в жилом районе Западный-1 г.Магнитогорска". II этап | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок «Западный-1» | Заключение государственной экспертизы |
| 3.1.1.К.1 | Заключение получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 3.1.2 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Заключение государственной экспертизы |
| 3.1.2.К.1 | Заключение получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 3.1.К.4 | Контракт на выполнение работ по ведению авторского надзора заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства - сооружения канализации, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог (в части строительства участков сетей по ул.Радужной) | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог | Муниципальный контракт |
| 3.1.1.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.5 | Выполнены работы по ведению авторского надзора | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 3.1.1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства - сооружения канализации, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог (в части строительства участков сетей по ул.Радужной) | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 3.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 3.1.К.6 | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства - сооружения канализации, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог (в части строительства участков сетей по ул.Радужной) | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог | Муниципальный контракт |
| 3.1.1.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.2 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Муниципальный контракт |
| 3.1.2.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.7 | Строительно-монтажные работы начаты | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 3.1.1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства - сооружения канализации, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог (в части строительства участков сетей по ул.Радужной) | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог | Разрешение на строительство |
| 3.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 3.1.2 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Разрешение на строительство |
| 3.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 3.1.К.8 | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства - сооружения канализации, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог (в части строительства участков сетей по ул.Радужной) | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 мкр, по ул.Радужной от ул.Тевосяна до просп.Карла Маркса, по ул.Советской от ул.Радужной до ул.Зеленый Лог | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.2 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.К.9 | Контракт на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.1 | "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в жилом районе Западный-1 г.Магнитогорска". I этап | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, жилой район Западный-1 | Муниципальный контракт |
| 3.1.1.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.2 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Муниципальный контракт |
| 3.1.2.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.10 | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.1 | "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в жилом районе Западный-1 г.Магнитогорска". I этап | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, жилой район Западный-1 | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.2 | "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселок Приуральский". Корректировка проекта. | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 4. | Задача 4. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов физкультуры и спорта | | | | | |
| 4.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкультуры и спорта | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 4.1.К.1 | Контракт на разработку проектной документации заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 4.1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 147 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 147 микрорайон | Муниципальный контракт |
| 4.1.1.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 4.1.К.2 | Разработана проектная документация | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 147 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 147 микрорайон | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.1.К.1 | Проектная документация подготовлена | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.К.3 | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 4.1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 147 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 147 микрорайон | Заключение государственной экспертизы |
| 4.1.1.К.1 | Заключение получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 4.1.К.4 | Контракт на выполнение работ по ведению авторского надзора заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 4.1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 147 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 147 микрорайон | Муниципальный контракт |
| 4.1.1.К.1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 4.1.К.5 | Выполнены работы по ведению авторского надзора | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 4.1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 микрорайон | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 4.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 4.1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 147 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 147 микрорайон | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 4.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 4.1.К.6 | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 4.1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 147 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 147 микрорайон | Муниципальный контракт |
| 4.1.1.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 4.1.К.7 | Строительно-монтажные работы начаты | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 4.1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 147 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 147 микрорайон | Разрешение на строительство |
| 4.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 4.1.К.8 | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 147 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 147 микрорайон | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.К.9 | Контракт на выполнение строительного контроля заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 4.1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 микрорайон | Муниципальный контракт |
| 4.1.1.К1 | Контракт заключен | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 4.1.К.10 | Строительный контроль начат | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 микрорайон | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.К.11 | Строительный контроль завершен, подписан акт приемки выполненных работ | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 4.1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 микрорайон | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 4.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 5. | Задача 5. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов культуры | | | | | |
| 5.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 5.1.К.1 | Разработана проектная документация | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 5.1.1 | Строительство музыкального театра в г. Магнитогорске Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район | Акт приемки выполненных работ |
| 5.1.1.К.1 | Проектная документация подготовлена | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 5.1.К.2 | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 5.1.1 | Строительство музыкального театра в г. Магнитогорске Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район | Заключение государственной экспертизы |
| 5.1.1.К.1 | Заключение получено | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Заключение государственной экспертизы |
| 6. | Задача 6. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социального обслуживания населения | | | | | |
| 6.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социального обслуживания населения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 6.1.К.1 | Строительно-монтажные работы начаты | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 6.1.1 | Строительство комплекса плоскостных сооружений на территории ДЗК "Абзаково" | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | РБ, Детский загородный комплекс «Абзаково» | Разрешение на строительство |
| 6.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 6.1.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 6.1.1 | Строительство комплекса плоскостных сооружений на территории ДЗК "Абзаково" | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | РБ, Детский загородный комплекс «Абзаково» | Акт приемки выполненных работ |
| 6.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 7. | Задача 7. Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов физкультуры и спорта | | | | | |
| 7.1 | Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта города Магнитогорска | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 7.1.К.1 | Строительно-монтажные работы начаты | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 7.1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 микрорайон | Разрешение на строительство |
| 7.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 7.1.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 7.1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 149 микрорайон | Акт приемки выполненных работ |
| 7.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 8. | Задача 8 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | | | | | |
| 8.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 8.1.К.1 | Строительно-монтажные работы начаты | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 8.1.1 | Школа в пос. Димитрова г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, поселок Димитрова | Разрешение на строительство |
| 8.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 8.1.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 8.1.1 | Школа в пос. Димитрова г. Магнитогорска Челябинской области на 500 учащихся | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, поселок Димитрова | Акт приемки выполненных работ |
| 8.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 9. | Задача 9 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования | | | | | |
| 9.1 | Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 9.1.К.1 | Строительно-монтажные работы начаты | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 9.1.1 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Разрешение на строительство |
| 9.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 9.1.2 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Разрешение на строительство |
| 9.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 9.1.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.1 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.2 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.2.К1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.К.3 | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.1 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.2 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.К.4 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 9.1.1 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 9.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 9.1.2 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 9.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 10. | Задача 10. Создание в муниципальных образованиях города Магнитогорска равных возможностей для получения качественного дошкольного образования посредством капитальных вложений в объекты образования | | | | | |
| 10.1 | Капитальные вложения в объекты образования, находящиеся в муниципальной собственности города Магнитогорска | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 10.1.К.1 | Строительно-монтажные работы начаты | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 10.1.1 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Разрешение на строительство |
| 10.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 10.1.2 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Разрешение на строительство |
| 10.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на строительство |
| 10.1.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.1 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.2 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.2.К1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.К.3 | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.1 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.2 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Акт приемки выполненных работ |
| 10.1.К.4 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 10.1.1 | Детский сад в 150 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, земельный участок 30, земельный участок – кадастровый номер 74:33:0315001:2961 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 10.1.1.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 10.1.2 | Детский сад в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | Челябинская область, г. Магнитогорск, 144 микрорайон, кадастровый номер 74:33:0311001:12049 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 10.1.2.К.1 | Работы выполнены | х | 05.02.2025 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

ПАСПОРТ

Муниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска» | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города Магнитогорска курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | - | | |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1.  Организация и контроль за проведением работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства | ИП | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | нет | нет |
| 2. | Задача 2.  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | ИП | процент | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | нет | нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1.  Организация и контроль за проведением работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Задача 2.  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1.  Организация и контроль за проведением работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Проведена реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства | - |
| 2. | Задача 2.  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | единиц | 6 | 13 | - | - | - | - | - | Проведена замена водоподогревателей в бойлерных и ЦТП | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 98 352,78 | 8 482,50 | 15 984,26 | 20 202,93 | 20 202,93 | 20 202,93 | 183 428,33 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 97 799,69 | 8 379,47 | 15 881,23 | 20 099,90 | 20 099,90 | 20 099,90 | 182 360,09 |
| Местный бюджет | 553,09 | 103,03 | 103,03 | 103,03 | 103,03 | 103,03 | 1 068,24 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1.  Организация и контроль за проведением работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 1.1 | Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | х | х | х | х |
| 1.1.К.1 | Контракт на выполнение  строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | х | 2024 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Разрешение на ввод объекта в  эксплуатацию получено | х | 2024 | 31.12.2025 | х | Разрешение на ввод объекта в  эксплуатацию |
| 1.1.1 | Мало-Кизильский водозабор насосной станции 10а | х | 2024 | 31.12.2025 | Мало-Кизильский водозабор насосной станции 10а | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1. К.1 | Осуществлена приемка выполненных работ | х | 2024 | 31.12.2025 | х | Акты приемки выполненных работ |
| 2 | Задача 2.  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | | | | | |
| 2.1 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем\* | Приобретение товаров, работ, услуг | х | х | х | х |
| 2.1.К.1 | Заключен муниципальный контракт | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.2 | Приобретенное и установленное оборудование  поставлено на баланс | х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | Акты приемки выполненных работ |
| 2.1.1.\* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.К.1\* |  |  |  |  |  |  |

\* Объекты будут определены после доведения лимитов из областного бюджета