Приложение № 1

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 23.04.2025 № 3710-П

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

# «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Магнитогорска курирующий вопросы городского хозяйства | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030гг | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель 1  Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан | Задача 1  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения |
| Цель 2  Реализация на территории города Магнитогорска государственной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства | Задача 1  Поддержка традиционных семейных ценностей и обеспечение доступности культурных мероприятий для всех жителей города Магнитогорска |
| Цель 3  Организация и контроль за проведением работ по капитальному строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов образования  Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства  Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов физкультуры и спорта  Задача 5  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов культуры  Задача 6  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социального обслуживания населения  Задача 7  Создание для населения города условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом посредством капитальных вложений объектов физкультуры и спорта  Задача 8  Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования  Задача 9  Создание в муниципальных образованиях города Магнитогорска равных возможностей для получения качественного дошкольного образования посредством капитальных вложений в объекты образования |
| Цель 4  Создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям повышения качества предоставления коммунальных услуг жителям города Магнитогорска, в том числе в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Задача 1.  Организация и контроль за проведением работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения  Задача 2.  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения |
| Цель 5  Развитие социальной, коммунальной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города | Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности  Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности  Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений, находящихся в муниципальной собственности  Задача 5  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 6  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения  Задача 7  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения |
|  | Цель 6  Создание условий для комфортного проживания населения города Магнитогорска, посредством сноса аварийных зданий, строений, сооружений, признанных аварийными и подлежащими сносу | Задача 1  Создание условий для реализации территориального планирования в целях обеспечения комфортного проживания граждан города Магнитогорска посредством сноса нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности |
| Направления | Направление 1 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 7 184 668,26 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | -государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»;  -государственная программа «Развитие культуры в Челябинской области» | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 1: Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 2:  Реализация на территории города Магнитогорска государственной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности | единица | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 3:  Организация и контроль за проведением работ по капитальному строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли физическая культура и спорт | штука | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 3.2. | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли дошкольное образование | штука | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 3.3. | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли общее образование | штука | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 3.4. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | 11 | 15 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 3.5. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 4:  Создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям города Магнитогорска, в том числе в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по реконструкции | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 4.2. | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | процент | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 5:  Развитие социальной, коммунальной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 10 | 9 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 5.2. | Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально технической базы, разработке проектно- сметной документации | единица | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 5.3. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 5.4 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 13 | 13 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 5.5 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 6  Создание условий для комфортного проживания населения города Магнитогорска, посредством сноса аварийных зданий, строений, сооружений, признанных аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество снесенных прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 4 | - | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли физическая культура и спорт | штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли дошкольное образование | штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли общее образование | штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 8 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 11 | Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально технической базы, разработке проектно- сметной документации | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Количество снесенных прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 15 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление 1 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» | | | |
| 1.1. Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Задача 1  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | Создание комфортных условий проживания граждан посредством финансирования капитального ремонта тепловых сетей | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту |
| 1.2. Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2026-2030 | |
| 1.2.1. | Задача 1  Поддержка традиционных семейных ценностей и обеспечение доступности культурных мероприятий для всех жителей города Магнитогорска | Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев  населения | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности |
| 1.3. Муниципальный проект «Капитальное строительство и реконструкция объектов,  находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.3.1. | Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов образования  Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства  Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов физкультуры и спорта  Задача 5  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов культуры  Задача 6  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социального обслуживания населения  Задача 7  Создание для населения города условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом посредством капитальных вложений объектов физкультуры и спорта  Задача 8  Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования  Задача 9  Создание в муниципальных образованиях города Магнитогорска равных возможностей для получения качественного дошкольного образования посредством капитальных вложений в объекты образования | Создание комфортных условий для проживания граждан посредством финансирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства, повышения качества и количества объектов капитального строительства, создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям города. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции  Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции  Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли физическая культура и спорт  Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли общее образование  Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли дошкольное образование |
| 1.4. Муниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.4.1. | Задача 1  Организация и контроль за проведением работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения  Задача 2.  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | Исключение из эксплуатации объекта повышенной опасности  Снижение процента потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по реконструкции  Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды |
| 1.5. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.5.1. | Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности  Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности  Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений, находящихся в муниципальной собственности  Задача 5  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 6  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения  Задача 7  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий объектов, находящихся в муниципальной собственности  Создание комфортных условий для проживания жителей города, посредством прочих мероприятий по капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту  Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально технической базы, разработке проектно- сметной документации  Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по капитальному ремонту  Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту  Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту |
| 1.6. Комплекс процессных мероприятий "Снос нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска" | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.6.1. | Задача 1  Создание условий для реализации территориального планирования в целях обеспечения комфортного проживания граждан города Магнитогорска посредством сноса нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности | Создание комфортных условий для проживания жителей города, посредством уменьшения количества прочих нежилых объектов, подлежащих сносу на территории города Магнитогорска, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан | Количество снесенных прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 2 480 573,40 | 1 801 496,52 | 773 111,28 | 687 779,39 | 709 141,91 | 732 565,76 | 7 184 668,26 |
| Федеральный бюджет | 39 350,50 | 43 794,29 | 70 689,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 834,50 |
| Областной бюджет | 1 968 236,12 | 1 602 083,15 | 640 254,96 | 601 497,57 | 620 102,36 | 640 502,38 | 6 072 676,54 |
| Местный бюджет | 472 986,78 | 155 619,08 | 62 166,61 | 86 281,82 | 89 039,55 | 92 063,38 | 958 157,22 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |