Приложение № 3

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 23.04.2025 № 3709-П

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска»   
на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и повышения уровня безопасности дорожного движения» | | | | | | | | |
| 1 | Количество выполненных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | единица | 17 | 19 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети | Усл.ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и повышения уровня безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество выполненных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Единица | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 11 | - | 19 |
| 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске | Усл.ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. «Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и повышения уровня безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | единица | Количество выполненных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 17 | 19 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске | Усл.ед. | Площадь объектов улично-дорожной сети, подлежащих капитальному ремонту, ремонту и содержанию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 2 816 702,76 | 2 541 023,69 | 2 052 113,70 | 3 057 759,46 | 3 155 608,07 | 3 262 898,40 | 16 886 106,08 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 834 100,01 | 1 452 890,00 | 1 452 890,00 | 2 017 419,95 | 2 081 977,59 | 2 152 764,60 | 10 992 042,15 |
| Местный бюджет | 985 602,75 | 1 088 133,69 | 599 223,70 | 1 040 339,51 | 1 073 630,48 | 1 110 133,80 | 5 894 063,93 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и повышения уровня безопасности дорожного движения» | | | | |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1  Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.1.2.  Выполнены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.2. | Наименование мероприятия (результата) 2  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.2.2.  Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Капитальное ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства в городе Магнитогорске»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение комфортного проживания населения и улучшение архитектурного облика города Магнитогорска» | | | | | | | | |
| 1. | Количество выполненных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства | единица | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Задача 2. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | | | | | | | | |
| 1. | Количество выполненных прочих мероприятий по благоустройству | единица | 28 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение комфортного проживания населения и улучшение архитектурного облика города Магнитогорска» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество выполненных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства | единица | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 14 |
| 2. | Задача 2. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество выполненных прочих мероприятий по благоустройству | единица | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | 24 | - | 29 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. «Обеспечение комфортного проживания населения и улучшение архитектурного облика города Магнитогорска» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства | единица | Количество выполненных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Задача 2. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Прочие мероприятия по благоустройству | единица | Количество выполненных прочих мероприятий по благоустройству | 28 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 533 672,80 | 495 525,41 | 505 770,98 | 702 291,62 | 724 765,01 | 749 406,94 | 3 711 432,76 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 533 672,80 | 495 525,41 | 505 770,98 | 702 291,62 | 724 765,01 | 749 406,94 | 3 711 432,76 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Обеспечение комфортного проживания населения и улучшение архитектурного облика города Магнитогорска» | | | | |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результата) 1 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1.  Выполнены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| Задача 2. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | | | | |
| 2.1. | Наименование мероприятия (результата) 2 Прочие мероприятия по благоустройству | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1.  Выполнены прочие мероприятия по благоустройству | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Повышение качества содержания территорий кладбищ в городе Магнитогорске» | | | | | | | | |
| 1. | Доля освоенных бюджетные средства, направленных на благоустройство, текущее содержание и своевременное оказание услуг по дезинсекции территорий кладбищ города | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2. | Задача 2. «Оказание услуг по погребению и иные мероприятия в сфере похоронного дела» | | | | | | | | |
| 1. | Оказаны услуги по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя ответственность осуществить погребение умершего | единица | 144 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Повышение качества содержания территорий кладбищ в городе Магнитогорске» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля освоенных бюджетные средства, направленных на благоустройство, текущее содержание и своевременное оказание услуг по дезинсекции территорий кладбищ города | Процент | - | - | 1,0 | - | - | 37,00 | - | - | 62,0 | - | - | 95,0 |
| 2 | Задача 2. «Оказание услуг по погребению и иные мероприятия в сфере похоронного дела» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказаны услуги по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя ответственность осуществить погребение умершего | единица | 8 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 60 | 69 | 77 | 86 | 94 | 106 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. «Повышение качества содержания территорий кладбищ в городе Магнитогорске» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство и текущее содержание территории кладбищ города Магнитогорска | Тыс.руб. | Объем бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство, текущее содержание и своевременное оказание услуг по дезинсекции территорий кладбищ города Магнитогорска | 29 523,11 | 25 408,85 | 17 040,97 | 17 063,33 | 23 692,43 | 24 450,58 | 25 281,91 |
| Задача 2. «Оказание услуг по погребению и иные мероприятия в сфере похоронного дела» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание услуг по погребению и иные мероприятия в сфере похоронного дела | единица | Количество оказанных услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя ответственность осуществить погребение умершего | 144 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 26 467,05 | 18 099,17 | 18 121,53 | 25 161,75 | 25 966,91 | 26 849,80 | 140 666,21 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 26 467,05 | 18 099,17 | 18 121,53 | 25 161,75 | 25 966,91 | 26 849,80 | 140 666,21 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Повышение качества содержания территорий кладбищ в городе Магнитогорске» | | | | |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результат) 1  Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Магнитогорска | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1  Оказаны услуги (выполнены работы) по благоустройству, текущему содержанию кладбищ, подписан акт оказанных услуг | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг |
| Задача 2. «Оказание услуг по погребению и иные мероприятия в сфере похоронного дела» | | | | |
| 2.1. | Наименование мероприятия (результат) 2  Оказание услуг по погребению и иные мероприятия в сфере похоронного дела | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 2.1.1.  Оказаны услуги по погребению, подписан акт оказанных услуг | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Светлый город»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение комфортного проживания населения и улучшение архитектурного облика города Магнитогорска, в том числе в вечернее и ночное время суток» | | | | | | | | |
| 1. | Количество светоточек по которым выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения | штука | 31 867 | 31 890 | 31 890 | 31 890 | 31 890 | 31 890 | 31 890 |
| 2. | Количество электроэнергии, потребленной на наружное освещение города | тыс. кВт. час | 18 308,22 | 17 413,00 | 17 413,00 | 17 413,00 | 17 413,00 | 17 413,00 | 17 413,00 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение комфортного проживания населения и улучшение архитектурного облика города Магнитогорска, в том числе в вечернее и ночное время суток» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество светоточек по которым выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения | штука | - | - | 7 970 | - | - | 15 946 | - | - | 23 920 | - | - | 31 890 |
| 1.2 | Количество электроэнергии, потребленной на наружное освещение города | тыс. кВт. час | - | - | 4 353,25 | - | - | 8 706,50 | - | - | 13 059,75 | - | - | 17 413,00 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. «Обеспечение комфортного проживания населения и улучшение архитектурного облика города Магнитогорска, в том числе в вечернее и ночное время суток» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения | штука | Количество светоточек по которым выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения | 31 867 | 31 890 | 31 890 | 31 890 | 31 890 | 31 890 | 31 890 |
| 1.2. | Мероприятие по энергоснабжению наружного освещения города | тыс. кВт. час | Количество электроэнергии, потребленной на наружное освещение города | 18 308,22 | 17 413,00 | 17 413,00 | 17 413,00 | 74 413,00 | 17 413,00 | 17 413,00 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 208 156,81 | 219 421,83 | 231 300,76 | 321 161,00 | 331 438,00 | 342 707,00 | 1 654 185,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 208 156,81 | 219 421,83 | 231 300,76 | 321 161,00 | 331 438,00 | 342 707,00 | 1 654 185,40 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Обеспечение комфортного проживания населения и улучшение архитектурного облика города Магнитогорска, в том числе в вечернее и ночное время суток» | | | | |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1 Мероприятие по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1.  Выполнены работы (услуги оказаны) по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.2 | Наименование мероприятия (результата) 2 Мероприятие по энергоснабжению наружного освещения города | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1.  Выполнены работы (услуги оказаны) по энергоснабжению наружного освещения города |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | | | | | | | | |
| 1. | Доля освоенных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | Процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля освоенных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | Процент | - | - | 20,0 | - | - | 40,0 | - | - | 65,0 | - | - | 95,0 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ, поставка товара) муниципальных учреждений | Тыс.руб. | Объем бюджетных ассигнований направленных на исполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности | 131 025,79 | 136 671,92 | 128 106,73 | 128 164,75 | 177 964,02 | 183 658,88 | 189 903,27 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 136 671,92 | 128 106,73 | 128 164,75 | 177 964,02 | 183 658,88 | 189 903,27 | 944 469,57 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 136 671,92 | 128 106,73 | 128 164,75 | 177 964,02 | 183 658,88 | 189 903,27 | 944 469,57 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | | | | |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ, поставка товара) муниципальных учреждений | - | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1  Контрольные точки не установлены |  | - | - |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» | | | | | | | | |
| 1. | Доля освоенных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» | Процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля освоенных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» | Процент | - | - | 20,0 | - | - | 40,0 | - | - | 60,0 | - | - | 90,0 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ, поставка товара) муниципальных учреждений | Тыс.руб. | Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение функции муниципального заказчика по определению: исполнителя работ (услуг) по содержанию мест захоронений; лица, оказывающего гарантированный перечень услуг по погребению | 23 065,25 | 23 011,17 | 21 229,24 | 21 229,24 | 29 476,80 | 30 420,05 | 31 454,34 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 23 011,17 | 21 229,24 | 21 229,24 | 29 476,80 | 30 420,05 | 31 454,34 | 156 820,84 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 23 011,17 | 21 229,24 | 21 229,24 | 29 476,80 | 30 420,05 | 31 454,34 | 156 820,84 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» | | | | |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результат) 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ, поставка товара) муниципальных учреждений | - | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1  Контрольные точки не установлены | - | - |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Мероприятия по реализации инициативных проектов на территории города Магнитогорска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения. | | | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | Ед. | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 53/1,55,55/1,57,57/1 по пр. Ленина; № 25/1 по ул. Ленинградская" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство поселка "Прибрежный" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе МКД №141,141/1,143/2 по пр. Ленина, №11,11А,11/1 по ул. Труда" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории с ремонтом пешеходных тротуаров и входных групп в подъезды, ремонт внутриквартальных проездов, устройство парковочных карманов в районе МКД №12,16/1 по ул. Коробова" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории с устройством детской и спортивной площадок в районе МКД 1,1/1,1/5 по ул. Завенягина" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 117/2,121/5 и МОУ СОШ № 66 (пр. Ленина, 96)" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 61/1,63/1,65/1,67 по пр. Ленина; №30,32/1,34 по ул. Октябрьская" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 3/1,5,5/1,5/2 по ул. Ленинградская; №16 по ул. Набережная; №15 по ул. Октябрьская" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 10,12 по ул. Набережная;№№ 19/1,21 по ул.Чапаева" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 48,50,50/1,52,52/1 по пр.Ленина; №№ 31,31/1,33,33/2 по ул.Ленинградская" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 55,55/1,57/1,59,61,61/1 по пр. К.Маркса; №№ 33/1,35 по ул.Ленинградская" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№11,11/1,13,13/1,15 по ул.Ломоносова; №№ 7,9,11 по ул.Горького; №№12/2,12/3,12/4 по пр. Металлургов" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе дома № 7 по ул. Чапаева" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | Реализация инициативного проекта "Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе домов №1,2 по пер. Ржевского,№ 28,30,32,34,36 по пр. Пушкина,№54 по ул. Маяковского)" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Реализация инициативного проекта "Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе дома №13 по ул. Фрунзе)" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | Реализация инициативного проекта "Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе домов №28,30,32,34,36 по ул. Фрунзе, №4,6,8,10 по ул. Красноармейская)" | Ед. | Количество реализованных инициативных проектов на территории города Магнитогорска | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 182 612,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 612,49 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 180 312,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 312,97 |
| Местный бюджет | 1 240,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,01 |
| Иные источники | 1 059,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059,51 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования, посредством вовлечения граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения» | | | | |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результата) 1  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 53/1,55,55/1,57,57/1 по пр. Ленина; № 25/1 по ул. Ленинградская" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.1.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 53/1,55,55/1,57,57/1 по пр. Ленина; № 25/1 по ул. Ленинградская" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2. | Наименование мероприятия (результата) 2  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство поселка "Прибрежный" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.2.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство поселка "Прибрежный" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3. | Наименование мероприятия (результата) 3  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе МКД №141,141/1,143/2 по пр. Ленина, №11,11А,11/1 по ул. Труда" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.3.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.3.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе МКД №141,141/1,143/2 по пр. Ленина, №11,11А,11/1 по ул. Труда" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.4. | Наименование мероприятия (результата) 4  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории с ремонтом пешеходных тротуаров и входных групп в подъезды, ремонт внутриквартальных проездов, устройство парковочных карманов в районе МКД №12,16/1 по ул. Коробова" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.4.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории с ремонтом пешеходных тротуаров и входных групп в подъезды, ремонт внутриквартальных проездов, устройство парковочных карманов в районе МКД №12,16/1 по ул. Коробова" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.5. | Наименование мероприятия (результата) 5  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории с устройством детской и спортивной площадок в районе МКД 1,1/1,1/5 по ул. Завенягина" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.5.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.5.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории с устройством детской и спортивной площадок в районе МКД 1,1/1,1/5 по ул. Завенягина" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.6. | Наименование мероприятия (результата) 6  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 117/2,121/5 и МОУ СОШ № 66 (пр. Ленина, 96)" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.6.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.6.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство территории по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 117/2,121/5 и МОУ СОШ № 66 (пр. Ленина, 96)" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.7. | Наименование мероприятия (результата) 7  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 61/1,63/1,65/1,67 по пр. Ленина; №30,32/1,34 по ул. Октябрьская" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.7.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.7.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 61/1,63/1,65/1,67 по пр. Ленина; №30,32/1,34 по ул. Октябрьская" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.8. | Наименование мероприятия (результата) 8  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 3/1,5,5/1,5/2 по ул. Ленинградская; №16 по ул. Набережная; №15 по ул. Октябрьская" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.8.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.8.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 3/1,5,5/1,5/2 по ул. Ленинградская; №16 по ул. Набережная; №15 по ул. Октябрьская" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.9. | Наименование мероприятия (результата) 9  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 10,12 по ул. Набережная;№№ 19/1,21 по ул.Чапаева" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.9.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.9.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 10,12 по ул. Набережная;№№ 19/1,21 по ул.Чапаева" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.10. | Наименование мероприятия (результата) 10  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 48,50,50/1,52,52/1 по пр.Ленина; №№ 31,31/1,33,33/2 по ул.Ленинградская" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.10.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.10.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 48,50,50/1,52,52/1 по пр.Ленина; №№ 31,31/1,33,33/2 по ул.Ленинградская" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.11. | Наименование мероприятия (результата) 11  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 55,55/1,57/1,59,61,61/1 по пр. К.Маркса; №№ 33/1,35 по ул.Ленинградская" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.11.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.11.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 55,55/1,57/1,59,61,61/1 по пр. К.Маркса; №№ 33/1,35 по ул.Ленинградская" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.12. | Наименование мероприятия (результата) 12  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№11,11/1,13,13/1,15 по ул.Ломоносова; №№ 7,9,11 по ул.Горького; №№12/2,12/3,12/4 по пр. Металлургов" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.12.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.12.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№11,11/1,13,13/1,15 по ул.Ломоносова; №№ 7,9,11 по ул.Горького; №№12/2,12/3,12/4 по пр. Металлургов" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.13. | Наименование мероприятия (результата) 13  Реализация инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе дома № 7 по ул. Чапаева" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.13.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.13.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе дома № 7 по ул. Чапаева" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.14. | Наименование мероприятия (результата) 14  Реализация инициативного проекта "Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе домов №1,2 по пер. Ржевского,№ 28,30,32,34,36 по пр. Пушкина,№54 по ул. Маяковского)" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.14.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.14.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе домов №1,2 по пер. Ржевского,№ 28,30,32,34,36 по пр. Пушкина,№54 по ул. Маяковского)" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.15. | Наименование мероприятия (результата) 15  Реализация инициативного проекта "Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе дома №13 по ул. Фрунзе)" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.15.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.15.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе дома №13 по ул. Фрунзе)" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.16. | Наименование мероприятия (результата) 16  Реализация инициативного проекта "Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе домов №28,30,32,34,36 по ул. Фрунзе, №4,6,8,10 по ул. Красноармейская)" | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | - |  |
|  | Контрольная точка 1.16.1.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | 31.12.2025 | Муниципальные контракты |
|  | Контрольная точка 1.16.2.  Выполнены работы по реализации инициативного проекта "Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе домов №28,30,32,34,36 по ул. Фрунзе, №4,6,8,10 по ул. Красноармейская)" |  | 31.12.2025 | Акт приемки выполненных работ |