|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  города Магнитогорска  от 10.06.2025 № 5093-П |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие информационного общества  в Магнитогорском городском округе» |

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Магнитогорском городском округе»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель 1. Повышение качества жизни населения в Магнитогорском городском округе за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий. | Задача 1. Обеспечение эффективного внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий в Магнитогорском городском округе. |
| Задача 2. Обеспечение информационной безопасности от незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы администрации города Магнитогорска. |
| Направления | Направление 1. Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий в Магнитогорском городском округе | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 187 250,44 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Создание условий для формирования эффективного внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения повышения уровня качества жизни населения и прогрессивного устойчивого развития города Магнитогорска в целях исполнения поручения в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».  Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.  Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313.  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. Цель муниципальной программы. Повышение качества жизни населения в Магнитогорском городском округе за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, от общего количества массовых социально значимых услуг, предоставляемых администрацией города Магнитогорска | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска |

3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, от общего количества массовых социально значимых услуг, предоставляемых администрацией города Магнитогорска | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Направление «Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий в Магнитогорском городском округе» | | | |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий в области цифровой экономики» | | | |
| Ответственный за реализацию: Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | | 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Задача 1. Обеспечение эффективного внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий в Магнитогорском городском округе | Продвижение проектов по внедрению электронного документооборота, создание условий для повышения доверия к электронным документам.  Развитие и сопровождение информационных систем на базе отечественного программного обеспечения администрации города Магнитогорска. | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, от общего количества массовых социально значимых услуг, предоставляемых администрацией города Магнитогорска |
| 1.1.2. | Задача 2. Обеспечение информационной безопасности от незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы администрации города Магнитогорска. | Повышение уровня информационной безопасности, включая защиту персональных данных граждан и данных в информационных системах администрации города Магнитогорска. | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, от общего количества массовых социально значимых услуг, предоставляемых администрацией города Магнитогорска |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 20512,56 | 23368,94 | 23368,94 | 35000,00 | 40000,00 | 45000,00 | 187250,44 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 20512,56 | 23368,94 | 23368,94 | 35000,00 | 40000,00 | 45000,00 | 187250,44 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие информационного общества  в Магнитогорском городском округе» |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение реализации мероприятий в области цифровой экономики»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение эффективного внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий в Магнитогорском городском округе». | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество органов администрации города Магнитогорска, использующих автоматизированную систему юридически значимого электронного документооборота. | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения администрацией города Магнитогорска, от общей суммы закупаемого и (или) арендуемого программного обеспечения администрацией города Магнитогорска. | % | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.3. | Количество информационных систем, используемых в администрации города Магнитогорска. | ед. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 2. | Задача 2. «Обеспечение информационной безопасности от незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы администрации города Магнитогорска». | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество аттестованных объектов в соответствии с требованиями информационной безопасности в администрации города Магнитогорска. | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

3. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Количество органов администрации города Магнитогорска, использующих автоматизированную систему юридически значимого электронного документооборота. | ед. | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения администрацией города Магнитогорска, от общей суммы закупаемого и (или) арендуемого программного обеспечения администрацией города Магнитогорска. | % | - | - | 90 | - | - | 90 | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 3. | Количество информационных систем, используемых в администрации города Магнитогорска. | ед. | - | - | 112 | - | - | 112 | - | - | 112 | - | - | 112 |
| 4. | Количество аттестованных объектов в соответствии с требованиями информационной безопасности в администрации города Магнитогорска. | ед. | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 1. «Обеспечение эффективного внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий в Магнитогорском городском округе» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие в Магнитогорском городском округе юридически значимого электронного документооборота | ед. | Количество систем юридически значимого электронного документооборота, подлежащих развитию, обновлению и сопровождению в администрации города Магнитогорска. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Развитие информационных систем администрации города | ед. | Количество информационных систем, подлежащих развитию, обновлению и сопровождению в администрации города Магнитогорска. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Задача 2. «Обеспечение информационной безопасности от незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы  администрации города Магнитогорска. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация защищенного канала передачи информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных | ед. | Количество субъектов (пользователей) информационного взаимодействия, для которых организован защищенный канал обмена информацией ограниченного доступа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.2. | Организация работ по аттестации и периодическому контролю уровня защиты информации на объектах информатизации администрации города Магнитогорска | ед. | Количество проведенных мероприятий по аттестации и периодическому контролю уровня защиты информации на объектах информатизации администрации города Магнитогорска | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2.3. | Приобретение, обновление, сопровождение сертифицированных средств защиты информации, используемых в администрации города Магнитогорска | ед. | Количество сертифицированных средств защиты информации, используемых в администрации города Магнитогорска | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 20512,56 | 23368,94 | 23368,94 | 35000,00 | 40000,00 | 45000,00 | 187250,44 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 20512,56 | 23368,94 | 23368,94 | 35000,00 | 40000,00 | 45000,00 | 187250,44 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)/  контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Обеспечение эффективного внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий в Магнитогорском городском округе» | | | | |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результата) 1  «Развитие в Магнитогорском городском округе юридически значимого электронного документооборота» | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта. | 01.04.2025 | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 1.2. Реализация мероприятия. | 31.12.2025 | Документ о приемке |
| 1.2. | Наименование мероприятия (результата) 2  «Развитие информационных систем администрации города» | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Заключение муниципального контракта. | 30.06.2025 | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2.2. Реализация мероприятия. | 31.12.2025 | Документ о приемке |
| Задача 2. «Обеспечение информационной безопасности от незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы  администрации города Магнитогорска. | | | | |
| 2.1. | Наименование мероприятия (результата) 1  «Организация защищенного канала передачи информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных» | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта. | 01.04.2025 | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 1.2. Реализация мероприятия. | 31.12.2025 | Документ о приемке |
| 2.2. | Наименование мероприятия (результата) 2  «Организация работ по аттестации и периодическому контролю уровня защиты информации на объектах информатизации администрации города Магнитогорска» | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Заключение муниципального контракта. | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2.2. Реализация мероприятия. | 31.12.2025 | Документ о приемке |
| 2.3. | Наименование мероприятия (результата) 3  «Приобретение, обновление и сопровождение средств защиты информации, в том числе средств антивирусной защиты информации» | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Заключение муниципального контракта. | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 3.2. Реализация мероприятия. | 31.12.2025 | Документ о приемке |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе  «Развитие информационного общества  в Магнитогорском городском округе» |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Магнитогорском городском округе» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | всего | 20512,56 | 23368,94 | 23368,94 | 35000,00 | 40000,00 | 45000,00 | 187250,44 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20512,56 | 23368,94 | 23368,94 | 35000,00 | 40000,00 | 45000,00 | 187250,44 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Направление 1. Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий в Магнитогорском городском округе | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий 1.1. «Обеспечение реализации мероприятий в области цифровой экономики» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | всего | 20512,56 | 23368,94 | 23368,94 | 35000,00 | 40000,00 | 45000,00 | 187250,44 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20512,56 | 23368,94 | 23368,94 | 35000,00 | 40000,00 | 45000,00 | 187250,44 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | «Развитие в Магнитогорском городском округе юридически значимого электронного документооборота» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | всего | 11706,24 | 11706,24 | 11706,24 | 11706,24 | 11706,24 | 11706,24 | 70237,44 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 11706,24 | 11706,24 | 11706,24 | 11706,24 | 11706,24 | 11706,24 | 70237,44 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | «Развитие информационных систем администрации города» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | всего | 8806,32 | 11662,70 | 11662,70 | 23293,76 | 28293,76 | 33293,76 | 117013,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 8806,32 | 11662,70 | 11662,70 | 23293,76 | 28293,76 | 33293,76 | 117013,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | «Организация защищенного канала передачи информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | «Организация работ по аттестации и периодическому контролю уровня защиты информации на объектах информатизации администрации города Магнитогорска» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | «Приобретение, обновление, сопровождение сертифицированных средств защиты информации» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |