Приложение № 1

к муниципальной программе

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

# «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Магнитогорска курирующий вопросы городского хозяйства | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030гг | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель 1  Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан | Задача 1  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения |
| Цель 2  Реализация на территории города Магнитогорска государственной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства | Задача 1  Поддержка традиционных семейных ценностей и обеспечение доступности культурных мероприятий для всех жителей города Магнитогорска |
| Цель 3  Обеспечение населения Челябинской области объектами социального назначения | Задача 1  Создание в муниципальных образованиях города Магнитогорска равных возможностей для получения качественного дошкольного образования посредством капитальных вложений в объекты образования |
| Цель 4  Повышение уровня обеспеченности населения Челябинской области объектами спорта | Задача 1  Создание для населения города условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом посредством капитальных вложений объектов физкультуры и спорта |
| Цель 5  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области | Задача 1  Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования |
| Цель 6  Организация и контроль за проведением работ по капитальному строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов образования  Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства  Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов физкультуры и спорта  Задача 5  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов отдыха и оздоровления детей |
| Цель 7  Создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям повышения качества предоставления коммунальных услуг жителям города Магнитогорска, в том числе в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Задача 1.  Организация и контроль за проведением работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения  Задача 2.  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения |
| Цель 8  Развитие социальной, коммунальной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города | Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности  Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности  Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений, находящихся в муниципальной собственности  Задача 5  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 6  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения |
|  | Цель 9  Создание условий для комфортного проживания населения города Магнитогорска, посредством сноса аварийных зданий, строений, сооружений, признанных аварийными и подлежащими сносу | Задача 1  Создание условий для реализации территориального планирования в целях обеспечения комфортного проживания граждан города Магнитогорска посредством сноса нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности |
| Направления | Направление 1 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 7 350 010,07 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | -государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»;  -государственная программа «Развитие культуры в Челябинской области»;  -государственная программа «Развитие образования в Челябинской области»;  -государственная программа «Капитальное строительство в Челябинской области»;  - государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измере ния | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 1: Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 2:  Реализация на территории города Магнитогорска государственной политики в сфере культуры, искусства, кинообслуживания населения, а также в области образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности | единица | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 3:  Обеспечение населения Челябинской области объектами социального назначения | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли дошкольное образование | штука | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 4  Повышение уровня обеспеченности населения Челябинской области объектами спорта | | | | | | | | | |
| 3.2. | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли физическая культура и спорт | штука | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 4:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области | | | | | | | | | |
| 4.1. | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли общее образование | штука | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 5:  Организация и контроль за проведением работ по капитальному строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | 11 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 5.2. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 6:  Создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям города Магнитогорска, в том числе в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по реконструкции | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 6.2. | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | процент | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 7:  Развитие социальной, коммунальной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города | | | | | | | | | |
| 7.1. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 7.2. | Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально технической базы, разработке проектно-сметной документации | единица | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 7.3. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
| 7.4 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | 13 | 13 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |
|  | Цель 8:  Создание условий для комфортного проживания населения города Магнитогорска, посредством сноса аварийных зданий, строений, сооружений, признанных аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | | | |
| 8.1. | Количество снесенных прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 4 | 1 | - | - | - | - | - | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска |

3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли дошкольное образование | штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли физическая культура и спорт | штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли общее образование | штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по реконструкции | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 11 | Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально технической базы, разработке проектно- сметной документации | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 13 | Количество снесенных прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление 1 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» | | | |
| 1.1. Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Задача 1  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | Создание комфортных условий проживания граждан посредством финансирования капитального ремонта тепловых сетей | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту |
| 1.2. Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2026-2030 | |
| 1.2.1. | Задача 1  Поддержка традиционных семейных ценностей и обеспечение доступности культурных мероприятий для всех жителей города Магнитогорска | Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев  населения | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности |
| 1.3. Муниципальный проект «Капитальное строительство и реконструкция объектов,  находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.3.1. | Задача 1  Создание в муниципальных образованиях города Магнитогорска равных возможностей для получения качественного дошкольного образования посредством капитальных вложений в объекты образования  Задача 2  Создание для населения города условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом посредством капитальных вложений объектов физкультуры и спорта  Задача 3  Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Магнитогорска, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования  Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 5  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов образования  Задача 6  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства  Задача 7  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов физкультуры и спорта  Задача 8  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов отдыха и оздоровления детей | Создание комфортных условий для проживания граждан посредством финансирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства, повышения качества и количества объектов капитального строительства, создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям города. | Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли дошкольное образование  Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли физическая культура и спорт  Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, иных объектов, в том числе по отрасли общее образование  Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции  Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции |
| 1.4. Муниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.4.1. | Задача 1  Организация и контроль за проведением работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения  Задача 2.  Организация и контроль за проведением работ по капитальным ремонтам объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | Исключение из эксплуатации объекта повышенной опасности  Снижение процента потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды | Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по реконструкции  Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды |
| 1.5. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.5.1. | Задача 1  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности  Задача 2  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности  Задача 3  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального  ремонта прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 4  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений, находящихся в муниципальной собственности  Задача 5  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством прочих мероприятий по капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности  Задача 6  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий объектов, находящихся в муниципальной собственности  Создание комфортных условий для проживания жителей города, посредством прочих мероприятий по капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности  Создание комфортных условий для проживания жителей города, постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту  Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально технической базы, разработке проектно- сметной документации  Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены прочие мероприятия по капитальному ремонту  Количество объектов инженерной инфраструктуры, по которым выполнены мероприятия по капитальному ремонту |
| 1.6. Комплекс процессных мероприятий "Снос нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности города Магнитогорска" | | | |
| Ответственный за реализацию – Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.6.1. | Задача 1  Создание условий для реализации территориального планирования в целях обеспечения комфортного проживания граждан города Магнитогорска посредством сноса нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности | Создание комфортных условий для проживания жителей города, посредством уменьшения количества прочих нежилых объектов, подлежащих сносу на территории города Магнитогорска, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан | Количество снесенных прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 2 336 510,22 | 2 110 901,51 | 773 111,28 | 687 779,39 | 709 141,91 | 732 565,76 | 7 350 010,07 |
| Федеральный бюджет | 39 350,50 | 43 794,29 | 70 689,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 834,50 |
| Областной бюджет | 1 878 603,90 | 1 633 665,18 | 640 254,96 | 601 497,57 | 620 102,36 | 640 502,38 | 6 014 626,35 |
| Местный бюджет | 418 555,82 | 433 442,04 | 62 166,61 | 86 281,82 | 89 039,55 | 92 063,38 | 1 181 549,22 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |