АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2025                                                                      № 9331-П

О завершении инициативных проектов и уточнении их стоимости

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года №33-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 июня 2023 года № 105 
«Об утверждении новой редакции Положения о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на территории города Магнитогорска», письмом от 29.10.2025 № УТиКХ-03/2845, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Считать завершенными инициативные проекты и уточнить их стоимость согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. 	Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города Магнитогорска (Числова Г.Д.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Магнитогорска.

4. 	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руководителя аппарата администрации города Магнитогорска Москалева М.В.

Глава города Магнитогорска                                                                   С.Н. Бердников

Приложение

к       постановлению администрации
города Магнитогорска

от 31.10.2025 № 9331-П

Перечень завершенных инициативных проектов с их уточненной стоимостью

| № п/п | Наименование инициативного проекта | Объем выполненных работ, % | Стоимость реализации проекта по ПАГ № 13217-П от 13.12.2024 | Стоимость завершенного инициативного проекта, руб. | Экономия, руб., в том числе средства инициаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе домов №1,2 по пер. Ржевского,№ 28,30,32,34,36 по пр. Пушкина,№54 по ул. Маяковского)» | 100 | 989 568,00 | 458 948,46 | 530 619,54 |
| 2 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе дома №13 по ул. Фрунзе)» | 100 | 165 920,00 | 99 370,63 | 66 549,37 |
| 3 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории (кронирование деревьев в районе домов №28,30,32,34,36 по ул. Фрунзе, №4,6,8,10 по ул. Красноармейская)» | 100 | 329 856,00 | 179 528,02 | 150 327,98 |
| 4 | Реализация инициативного проекта «Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе МКД №141,141/1,143/2 по пр. Ленина, №11,11А,11/1 по ул. Труда» | 100 | 10 750 000,00 | 9 481 996,73 | 1 268 003,27 |
| 5 | Реализация инициативного проекта «Комплексное благоустройство внутриквартальной территории с ремонтом пешеходных тротуаров и входных групп в подъезды, ремонт внутриквартальных проездов, устройство парковочных карманов в районе МКД №12,16/1 по ул. Коробова» | 100 | 5 450 000,00 | 3 524 973,10 | 1 925 026,90 |
| 6 | Реализация инициативного проекта «Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 10,12 по ул. Набережная;№№ 19/1,21 по ул.Чапаева» | 100 | 9 926 448,19 | 8 175 542,52 | 1 750 905,67 |
| 7 | Реализация инициативного проекта «Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе домов №№ 55,55/1,57/1,59,61,61/1 по пр. К.Маркса; №№ 33/1,35 по ул.Ленинградская» | 100 | 22 536 575,33 | 17 001 295,68 | 5 535 279,65 |
| 8 | Реализация инициативного проекта «Комплексное благоустройство внутриквартальной территории с ремонтом пешеходного тротуара, устройством парковочных карманов в районе МКД №10/1 по ул. Коробова» | 100 | 2 099 859,31 | 1 270 251,29 | 829 608,02 |
| ИТОГО: |  |  | 52 248 226,83 | 40 191 906,43 | 12 056 320,40 |