АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2026                                                                     № 1054-П

Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Магнитогорского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося
в муниципальной собственности Магнитогорского городского округа (приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Числова Г.Д.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации города Магнитогорска.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы города Магнитогорска Москалева М.В.

Глава города Магнитогорска                                                         С.Н. Бердников

Приложение

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 17.02.2026 № 1054-П

ПОРЯДОК

принятия решения о проведении консервации объекта

капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности

Магнитогорского городского округа

1.  Настоящий Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Магнитогорского городского округа Челябинской области (далее – настоящий Порядок) разработан на основании правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 (далее – Правила проведения консервации ОКС) и определяет последовательность действий и взаимодействие ответственных лиц при возникновении необходимости консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Магнитогорского городского округа Челябинской области.

2.  Решение о консервации объекта капитального строительства (далее – решение о консервации) принимается при необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства или их приостановления более чем на 6 месяцев.

3.  Решение о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета, принимается в форме правового акта в соответствии с настоящим Порядком.

Проект указанного решения о консервации объекта капитального строительства подготавливается главным распорядителем средств бюджета города – УТиКХ на основании обращения муниципального заказчика
МКУ «УКС» и направляется на согласование в установленном порядке.

4.  Решение о консервации принимается в форме постановления администрации Магнитогорского городского округа Челябинской области.

5.  В решении о консервации объекта капитального строительства должны быть определены:

а)  перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 8 настоящего Порядка;

б)  лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо МКУ «УКС»);

в)  сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства (далее - техническая документация), а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;

г)  размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного МКУ «УКС» и утвержденного заместителем главы города по городскому хозяйству;

д)  источник финансового обеспечения расходов, связанных
с консервацией объекта капитального строительства.

6.  На основании решения о консервации объекта капитального строительства МКУ «УКС» совместно с подрядчиком проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства с целью зафиксировать фактическое состояние объекта капитального строительства, наличие проектной, рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования. При этом:

а)  выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта капитального строительства и указанием объемов выполненных работ;

б)  составляются ведомости, в которых указываются сведения:

о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных (смонтированных) на объекте капитального строительства, в том числе
о конструкциях, оборудовании и материалах, не использованных на объекте капитального строительства и подлежащих хранению;

о наличии (отсутствии) исполнительной документации.

7.  После принятия решения о консервации МКУ «УКС» обеспечивает подготовку технической документации и утверждает ее. Объем и содержание технической документации определяются МКУ «УКС».

8.  В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе:

а)  выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;

б)  монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

в)  освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

г)  приведение технологического оборудования в безопасное состояние;

д)  отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных
(за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);

е)  принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.

9.  МКУ «УКС» в течение 10 календарных дней после принятия решения о консервации объекта капитального строительства уведомляет об этом подрядчика, орган, выдавший разрешение на строительство, реконструкцию- Управление архитектуры и градостроительства администрации города, а также уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации или Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства подлежат государственному строительному надзору.

10. Проект решения о возобновлении строительства, реконструкции законсервированного объекта капитального строительства, а также
об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, при котором возможно продолжение его строительства, реконструкции, подготавливается главным распорядителем средств бюджета города – УТиКХ на основании обращения муниципального заказчика МКУ «УКС»
и направляется на согласование в установленном порядке.

11. В случае возобновления строительства, реконструкции на ранее законсервированном объекте капитального строительства МКУ «УКС» осуществляет:

а)  обследование технического состояния объекта капитального строительства, по результатам которого определяются необходимый объем
и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства;

б)  внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации.

12.  МКУ «УКС» заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до возобновления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направить в орган, выдавший разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации или Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства подлежат государственному строительному надзору, уведомление
о возобновлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

13.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства или расходов, связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства, реконструкции, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
МКУ «УКС», на данные цели.

14.  Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается в форме постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области подготовленного главным распорядителем средств бюджета города – УТиКХ
на основании обращения муниципального заказчика МКУ «УКС», которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства, реконструкции объекта капитального строительства.