


 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2026                                                                     № 5215-П
О проведении общественного обсуждения проекта постановления администрации города Магнитогорска «О внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска 
от 24.10.2024 № 11267-П»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 09 марта 2017 года № 40 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения в городе Магнитогорске», постановлением администрации города Магнитогорска 
от 19.05.2023 № 5064-П «Об утверждении правовых актов по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы или проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2025-2030 годы», 
в целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий 
и общественной территории в рамках реализации мероприятий проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2025-2030 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения проекта постановления администрации города Магнитогорска «О внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска от 24.10.2024 № 11267-П»
(«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2025-2030 годы») (далее – проект изменений в муниципальную программу) (приложение № 1).
2. Установить срок проведения общественного обсуждения
по проекту изменений в муниципальную программу с 23 июля 2026 года
по 24 августа 2026 года.
3.	Утвердить Порядок ознакомления с проектом изменений в муниципальную программу и внесения предложений гражданами (приложение № 2).
4.	Управлению транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска (Смольянинова Т.Н.):
1)	обеспечить сбор и обобщение предложений по проекту изменений
в муниципальную программу;
2)	направлять предложения по проекту изменений
в муниципальную программу на рассмотрение председателю общественной комиссии не позднее следующего дня с момента их поступления.
5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.	Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Числова Г.Д.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Магнитогорска 23 июля 2026 года.
7.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города Магнитогорска Москалева М.В.



Глава города Магнитогорска                                                         С.Н. Бердников
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
города Магнитогорска
от 20.07.2026 № 5215-П


О внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска от 24.10.2024 №11267-П

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска
от 20.08.2024 № 8465-П, Перечнем муниципальных программ города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска от 01.10.2024 №10283-П руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации города Магнитогорска 
от 24.10.2024 №11267-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске 
на 2025-2030 годы» (далее – постановление) изменения, приложения № 2, 4, 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением, изложить в новой редакции (приложения №1, 2, 3).
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Числова Г.Д.) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации города Магнитогорска.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города Магнитогорска Москалева М.В.

Глава города Магнитогорска                                                         С.Н. Бердников
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
города Магнитогорска
от ______________ № _____________ 


Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды 
в городе Магнитогорске на 2025 – 2030 годы»

ПАСПОРТ
регионального проекта, реализуемого в составе национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	Формирование комфортной городской среды
	Срок реализации проекта
	2025
	2030

	Куратор проекта
	Заместитель главы города, курирующий вопросы городского хозяйства

	Ответственный исполнитель проекта
	Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска

	Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа Челябинской области
	Благоустройство населенных пунктов Челябинской области



2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/  убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»

	1.1.
	Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых
	РП
	Процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Возрастающий
	нет



3. План достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»

	1.1
	Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100




План достижения показателей проекта в 2026 году
	№ п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»

	1.1
	Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100




4. Мероприятия (результаты) проекта 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единицы измерения 
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Единиц

	5
	2025
	5
	7
	6
	1
	0
	0
	Количество благоустроенных общественных территорий

	1.1.1
	(наименование параметра
Структурированной части Характеристики)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.м
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата)
Выполнены работы по благоустройству общественных территорий





5. Финансовое обеспечение регионального проекта
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего на реализацию регионального проекта, в т. ч.
	120 848,58
	121 290,66
	116 459,91
	117 765,78
	0,00
	0,00
	476 364,93

	Федеральный бюджет
	106 001,16
	105 699,72
	100 421,61
	100 467,35
	0,00
	0,00
	412 589,84

	Областной бюджет
	4 416,72
	5 563,14
	6 409,89
	7 562,06
	0,00
	0,00
	23 951,81

	Местный бюджет
	10 430,70
	10 027,80
	9 628,41
	9 736,37
	0,00
	0,00
	39 823,28

	Иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




6. План по реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  
	Тип мероприятия 
	Срок реализации
	Адрес объекта 
	Вид подтверждающего документа

	
	
	
	начало
	конец
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Год реализации - 2025

	1.
	Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»

	1.1
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	

	1.1.К.1
	Контрольная точка 1.
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	
	01.01.2025
	01.09.2025
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2
	Контрольная точка 2.
Услуга оказана (работы выполнены)
	
	01.05.2025
	31.12.2025
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.1
	Объект 1.
"Благоустройство территории сквера "Детский". г. Магнитогорск, Челябинская область"
	
	
	
	Х
	

	1.1.1.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2025
	01.09.2025
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.1.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.05.2025
	31.12.2025
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.2
	Объект 2.
"Благоустройство территории сквера "50 лет Победы". г. Магнитогорск, Челябинская область"
	
	
	
	Х
	

	1.1.2.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2025
	01.09.2025
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.2.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.05.2025
	31.12.2025
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.3
	Объект 3.
"Благоустройство территории сквера "Спортивный" г.Магнитогорска, Челябинская область"
	
	
	
	Х
	

	1.1.3.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2025
	01.09.2025
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.3.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	20.08.2025
	31.12.2025
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.4
	Объект 4.
Комплексное благоустройство с восточной стороны дома №147/5 по ул.Советской г.Магнитогорска
	
	
	
	Х
	

	1.1.3.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2025
	01.09.2025
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.4.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.5
	Объект 5.
Комплексное благоустройство территории по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советская, 143/2
	
	
	
	Х
	

	1.1.5.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2025
	01.09.2025
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.5.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	
	Год реализации - 2026

	1.
	Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»

	1.1
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	

	1.1.К.1
	Контрольная точка 1.
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	
	01.01.2026
	01.09.2026
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2
	Контрольная точка 2.
Услуга оказана (работы выполнены)
	
	01.05.2026
	31.12.2026
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.1
	Объект 1.
Благоустройство территории сквера им. М. Ю Лермонтова в Ленинском районе г. Магнитогорска
	
	
	
	Х
	

	1.1.1.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2026
	01.09.2026
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.1.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.05.2026
	31.12.2026
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.2
	Объект 2.
Благоустройство общественной территории вдоль дома №17 по ул.Нестерова г.Магнитогорска
	
	
	
	Х
	

	1.1.2.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2026
	01.09.2026
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.2.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.05.2026
	31.12.2026
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.3
	Объект 3.
Благоустройство сквера "Магнитостроевский"
	
	
	
	Х
	

	1.1.3.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2026
	01.09.2026
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.3.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	20.08.2026
	31.12.2026
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.4
	Объект 4.
"Установка детской игровой площадки на внутриквартальной территории в районе дома №4 по ул. Чекалина"
	
	
	
	Х
	

	1.1.4.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.06.2026
	01.09.2026
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.4.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории 
	
	10.06.2026
	31.12.2026
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.5
	Объект 5.
"Комплексное благоустройство территории жилых районов Малиновый-1, Малиновый-2"
	
	
	
	Х
	

	1.1.5.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.06.2026
	01.09.2026
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.5.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории 
	
	10.06.2026
	31.12.2026
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.6
	Объект 6.
"Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе дома №24/2 по пр. Сиреневый"
	
	
	
	Х
	

	1.1.6.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.06.2026
	01.09.2026
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.6.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории 
	
	10.06.2026
	31.12.2026
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	
	Год реализации - 2027

	1.
	Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»

	1.1
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	

	1.1.К.1
	Контрольная точка 1.
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	
	01.01.2027
	01.06.2027
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2
	Контрольная точка 2.
Услуга оказана (работы выполнены)
	
	01.05.2027
	31.12.2027
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.1
	Объект 1.
Благоустройство Привокзальной площади у памятника "Паровоз"
	
	
	
	Х
	

	1.1.1.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2027
	01.09.2027
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.1.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории объекта
	
	01.05.2027
	31.12.2027
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.2
	Объект 2.
Благоустройство сквера "Умка"
	
	
	
	Х
	

	1.1.2.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2027
	01.09.2027
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.2.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.05.2027
	31.12.2027
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.3
	Объект 3.
Благоустройство сквера "Театральный"
	
	
	
	Х
	

	1.1.3.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2027
	01.09.2027
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.3.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.05.2027
	31.12.2027
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.4
	Объект 4.
Благоустройство сквера "Городской"
	
	
	
	Х
	

	1.1.4.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2027
	01.09.2027
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.4.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.05.2027
	31.12.2027
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	1.1.5
	Объект 5.
Благоустройство сквера "Зеленый дворик"
	
	
	
	Х
	

	1.1.5.К.1
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	
	01.01.2027
	01.09.2027
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.5.К.2
	Выполнены работы по благоустройству территории сквера
	
	01.05.2027
	31.12.2027
	Х
	Акты о приемке выполненных работ

	
	Год реализации - 2028

	
	Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»

	1.1
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	

	1.1.К.1
	Контрольная точка 1 *

	
	Х
	Х
	Х
	Х
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
города Магнитогорска
от ______________ № _____________ 

Приложение № 4                                              
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске                             
на 2025-2030 годы»





Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
 
 Таблица 1 

	 № 
	 Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия 
	 Ответственный исполнитель, соисполнители 
	 Источники финансирования 
	 Расходы (тыс. руб.), годы 

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1 
	2 
	3 
	4 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
в городе Магнитогорске на 2025 – 2030 годы»
 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	128 763,36
	122 952,48
	117 659,91
	118 965,78
	1 719,59
	1 778,05
	491 839,17

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	106 001,16
	105 699,72
	100 421,61
	100 467,35
	0,00
	0,00
	412 589,84

	
	
	
	 областной бюджет 
	4 416,72
	5 563,14
	6 409,89
	7 562,06
	0,00
	0,00
	23 951,81

	
	
	
	 местный бюджет 
	18 345,48
	11 689,62
	10 828,41
	10 936,37
	1 719,59
	1 778,05
	55 297,52

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	 Направление 1 "Благоустройство общественных и дворовых территорий в городе Магнитогорске" на 2025-2030 годы" 

	 1.1. 
	 1.1. «Региональный проект, реализуемый в составе национального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	120 848,58
	121 290,66
	116 459,91
	117 765,78
	0,00
	0,00
	476 364,93

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	106 001,16
	105 699,72
	100 421,61
	100 467,35
	0,00
	0,00
	412 589,84

	
	
	
	 областной бюджет 
	4 416,72
	5 563,14
	6 409,89
	7 562,06
	0,00
	0,00
	23 951,81

	
	
	
	 местный бюджет 
	10 430,70
	10 027,80
	9 628,41
	9 736,37
	0,00
	0,00
	39 823,28

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1. 
	 Реализация программ формирования современной городской среды 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	120 848,58
	121 290,66
	116 459,91
	117 765,78
	0,00
	0,00
	476 364,93

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	106 001,16
	105 699,72
	100 421,61
	100 467,35
	0,00
	0,00
	412 589,84

	
	
	
	 областной бюджет 
	4 416,72
	5 563,14
	6 409,89
	7 562,06
	0,00
	0,00
	23 951,81

	
	
	
	 местный бюджет 
	10 430,70
	10 027,80
	9 628,41
	9 736,37
	0,00
	0,00
	39 823,28

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2. 
	 1.2. Комплекс процессных мероприятий "Комплексное благоустройство общественных территорий в городе Магнитогорске" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	7 914,78
	1 661,82
	1 200,00
	1 200,00
	1 719,59
	1 778,05
	15 474,24

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	7 914,78
	1 661,82
	1 200,00
	1 200,00
	1 719,59
	1 778,05
	15 474,24

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.1. 
	 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	1 709,12
	1 661,82
	1 200,00
	1 200,00
	1 719,59
	1 778,05
	9 268,58

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	1 709,12
	1 661,82
	1 200,00
	1 200,00
	1 719,59
	1 778,05
	9 268,58

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.2. 
	 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	3 225,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 225,66

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	3 225,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 225,66

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.3. 
	 Прочие мероприятия по благоустройству 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	2 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 980,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	2 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 980,00

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Таблица 2 

	 Перечень объектов, включенных в муниципальную программу  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 № 
	 Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия 
	 Ответственный исполнитель, соисполнители 
	 Источники финансирования 
	 Расходы (тыс. руб.), годы 

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1 
	2 
	3 
	4 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	 Направление 1 "Благоустройство общественных и дворовых территорий в городе Магнитогорске" на 2025-2030 годы" 

	1.1.
	 «Региональный проект, реализуемый в составе национального проекта  «Формирование комфортной городской среды» 

	 1.1.1. 
	 Реализация программ формирования современной городской среды 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	120 848,58
	121 290,66
	116 459,91
	117 765,78
	0,00
	0,00
	476 364,93

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	106 001,16
	105 699,72
	100 421,61
	100 467,35
	0,00
	0,00
	412 589,84

	
	
	
	 областной бюджет 
	4 416,72
	5 563,14
	6 409,89
	7 562,06
	0,00
	0,00
	23 951,81

	
	
	
	 местный бюджет 
	10 430,70
	10 027,80
	9 628,41
	9 736,37
	0,00
	0,00
	39 823,28

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.1 
	 "Благоустройство территории сквера "Детский".                              г. Магнитогорск, Челябинская область" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	55 881,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55 881,32

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	49 209,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49 209,99

	
	
	
	 областной бюджет 
	2 050,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 050,42

	
	
	
	 местный бюджет 
	4 620,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 620,91

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.2 
	 "Благоустройство территории сквера "50 лет Победы".        г. Магнитогорск, Челябинская область" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	56 016,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56 016,17

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	48 908,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48 908,55

	
	
	
	 областной бюджет 
	2 037,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 037,86

	
	
	
	 местный бюджет 
	5 069,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 069,76

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.3 
	 "Благоустройство территории сквера "Спортивный" г.Магнитогорска, Челябинская область" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	4 896,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 896,78

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	4 312,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 312,26

	
	
	
	 областной бюджет 
	179,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	179,68

	
	
	
	 местный бюджет 
	404,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	404,84

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.4 
	 Комплексное благоустройство с восточной стороны дома №147/5 по ул.Советской г.Магнитогорска 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	3 221,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 221,07

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	2 836,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 836,58

	
	
	
	 областной бюджет 
	118,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118,19

	
	
	
	 местный бюджет 
	266,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	266,30

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.5 
	 Комплексное благоустройство территории по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советская, 143/2 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	833,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	833,24

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	733,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	733,78

	
	
	
	 областной бюджет 
	30,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,57

	
	
	
	 местный бюджет 
	68,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,89

	
	
	
	 иные источники 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.6 
	 Благоустройство территории сквера им. М. Ю Лермонтова в Ленинском районе г. Магнитогорска 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	70 534,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 534,77

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	61 468,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61 468,10

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	3 235,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 235,16

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	5 831,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 831,51

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.7 
	 Благоустройство общественной территории вдоль дома №17 по ул.Нестерова г.Магнитогорска 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	7 734,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 734,69

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	6 740,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 740,46

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	354,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,76

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	639,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	639,47

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.8 
	 Благоустройство сквера "Магнитостроевский" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	6 365,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 365,08

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	5 546,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 546,90

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	291,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	291,94

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	526,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	526,24

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.9 
	 "Установка детской игровой площадки на внутриквартальной территории в районе дома №4 по ул. Чекалина"  
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	9 289,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 289,06

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	8 095,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 095,02

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	426,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	426,06

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	767,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	767,98

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.10 
	 "Комплексное благоустройство территории жилых районов Малиновый-1, Малиновый-2"  
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	8 961,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 961,23

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	7 809,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 809,33

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	411,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	411,02

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	740,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	740,88

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.11 
	 "Комплексное благоустройство внутриквартальной территории в районе дома №24/2 по пр. Сиреневый"  
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	13 476,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 476,61

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	11 744,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 744,30

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	618,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	618,12

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	1 114,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 114,19

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.12 
	 Благоустройство Привокзальной площади у памятника "Паровоз" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.13 
	 Благоустройство сквера "Умка" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.14 
	 Благоустройство сквера "Театральный" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.15 
	 Благоустройство сквера "Городской" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.16 
	 Благоустройство сквера "Зеленый дворик" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.1.1.17 
	 Благоустройство общественных территорий
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	4 929,22
	116 459,91
	117 765,78
	0,00
	0,00
	239 154,91

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	4 295,61
	100 421,61
	100 467,35
	0,00
	0,00
	205 184,57

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	226,08
	6 409,89
	7 562,06
	0,00
	0,00
	14 198,03

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	407,53
	9 628,41
	9 736,37
	0,00
	0,00
	19 772,31

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2. 
	 Комплекс процессных мероприятий "Комплексное благоустройство общественных территорий в городе Магнитогорске" 

	 1.2.1. 
	 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	1 709,12
	1 661,82
	1 200,00
	1 200,00
	1 719,59
	1 778,05
	9 268,58

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	1 709,12
	1 661,82
	1 200,00
	1 200,00
	1 719,59
	1 778,05
	9 268,58

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.1.1 
	 Благоустройство общественных территорий 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	1 311,82
	1 200,00
	1 200,00
	1 719,59
	1 778,05
	7 209,46

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	1 311,82
	1 200,00
	1 200,00
	1 719,59
	1 778,05
	7 209,46

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.1.2 
	 Благоустройство территории сквера им. С. Орджоникидзе 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	395,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	395,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	395,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	395,00

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.1.3 
	 "Благоустройство территории сквера "Детский". г. Магнитогорск, Челябинская область" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	1 263,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 263,07

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	1 263,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 263,07

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.1.4 
	 "Благоустройство территории сквера "50 лет Победы".        г. Магнитогорск, Челябинская область" 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	51,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,05

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	51,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,05

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.1.5 
	 Благоустройство территории сквера им. М.Ю Лермонтова в Ленинском районе г.Магнитогорска 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	0,00
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	0,00
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.2. 
	 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	3 225,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 225,66

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	3 225,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 225,66

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.2.1 
	Комплексное благоустройство территории по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советская, 143/2
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	1 597,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 597,43

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	1 597,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 597,43

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.2.2 
	Комплексное благоустройство территории по адресу: г.Магнитогорск, пр.Карла Маркса, 168
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	1 628,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 628,23

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	1 628,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 628,23

	
	
	
	 иные источники 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.3. 
	 Прочие мероприятия по благоустройству 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	2 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 980,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	2 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 980,00

	
	
	
	 иные источники 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.3.1 
	 Благоустройство территории сквера "Металлургов" в Ленинском районе г.Магнитогорска 
	 Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска 
	 всего 
	2 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 980,00

	
	
	
	 федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 местный бюджет 
	2 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 980,00

	
	
	
	 иные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 


 





Приложение № 3
к постановлению администрации 
города Магнитогорска
от ____________ № ____________ 

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды 
в городе Магнитогорске на 2025 – 2030 годы»


Адресный перечень общественных территорий, расположенных 
на территории города Магнитогорска 
Челябинской области, планируемых к благоустройству в 2025-2027 годах

	
	

	N п/п
	Адрес общественной территории
(название населенного пункта, адрес объекта) 

	2025 год

	1.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория сквера "Детский" 

	2.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория сквера "50 лет Победы" 

	3.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория по адресу: г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 168

	4.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория восточной стороны дома №147/5 по        ул. Советской г. Магнитогорска

	5.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территории по адресу: г. Магнитогорск, ул.Советская, 143/2

	6.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория сквера "Спортивный" 

	2026 год

	1.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория сквера им. М. Ю Лермонтова в Ленинском районе г. Магнитогорска

	2.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория сквера "Магнитостроевский"

	3.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория вдоль дома №17 по ул.Нестерова г.Магнитогорска

	4.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория в районе дома №4 по ул. Чекалина

	5.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория жилых районов Малиновый-1, Малиновый-2

	6. 
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория в районе дома №24/2 по пр. Сиреневый

	2027 год

	1.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория Привокзальной площади у памятника «Паровоз»

	2.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория сквера "Умка"

	3.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория сквера "Театральный"

	4.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория сквера "Городской"

	5.
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория сквера "Зеленый дворик"
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
города Магнитогорска
от 20.07.2026 № 5215-П          


Порядок ознакомления с проектом изменений
в муниципальную программу и внесения предложений гражданами 
(«О внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска
от 24.10.2024 №11267-П»)

1.  Граждане могут ознакомиться с материалами с 23 июля 2026 года
по 24 августа 2026 года.
1)  на официальном сайте администрации города: https://www.magnitogorsk.ru/content/bokovoe-menyu/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-3;
2) в выпуске Газеты «Магнитогорский рабочий» от 23 июля 2026 года;
3) на сайте Газеты «Магнитогорский рабочий» www.mr-info.ru (выпуск от 23 июля 2026 года).
2.  Граждане участвуют в общественном обсуждении проекта постановления администрации города Магнитогорска «О внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска от 24.10.2024 № 11267-П» («Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2025-2030 годы») путем направления письменных предложений
по форме согласно приложению, в срок с 23 июля 2026 года
по 24 августа 2026 года.
 Предложения носят рекомендательный характер.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
«О персональных данных».
3.  Предложения граждан принимаются в письменном виде по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 445 или на официальном сайте администрации города. 
4.  Все предложения, поступившие в срок проведения общественного обсуждения, отражаются общественной комиссией в протоколе общественного обсуждения.














Приложение
к Порядку ознакомления с проектом изменений в муниципальную программу и внесения предложений гражданами


Дата _________________

Куда: администрация города Магнитогорска, Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска, г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, каб.445;

Наименование заинтересованного лица_________________________________

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес)____________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)____________________________
Паспортные данные (для физического лица)____________________________
Номер контактного телефона (факса)__________________________________

Изучив проект муниципальной программы/ внесения изменений в муниципальную программу предлагаем:

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта муниципальной программы/ внесения изменений в муниципальную программу: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

К настоящим предложениям прилагаются документы на _____ л. 


__________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по Проекту)
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