АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2026                                                                     № 5941-П

О завершении инициативных проектов и уточнении их стоимости

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года №33-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 июня 2023 года № 105 «Об утверждении новой редакции Положения о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на территории города Магнитогорска», письмом от 12.08.2026 № УТиКХ-03/1934, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Считать завершенными инициативные проекты и уточнить их стоимость согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.	Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города Магнитогорска (Числова Г.Д.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Магнитогорска.

4.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы города – руководителя аппарата администрации города Магнитогорска Кушко О.А.

Глава города Магнитогорска                                                                   С.Н. Бердников

Приложение

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 14.08.2026 № 5941-П

Перечень

завершенных инициативных проектов с их уточненной стоимостью

| № п/п | Наименование инициативного проекта | Объем выполненных работ, % | Стоимость реализации проекта по ПАГ № 10548-П от 10.12.2025 | Стоимость завершенного инициативного проекта, руб. | Экономия, руб., в том числе средства инициаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация инициативного проекта «Комплексное благоустройство территории по адресу: г.Магнитогорск, пр.Карла Маркса, 115» | 100 | 1 560 531,79 | 1 059 199,50 | 501 332,29 |
| 2 | Реализация инициативного проекта «Комплексное благоустройство территории по адресу: г.Магнитогорск, ул.Суворова, 134А» | 100 | 2 248 418,82 | 1 228 524,04 | 1 019 894,78 |
| ИТОГО: |  |  | 3 808 950,61 | 2 287 723,54 | 1 521 227,07 |